山东财经大学东方学院工程安全目标（文明施工）

责任书（试行）

为加强施工现场安全管理，提高施工单位安全生产文明施工的管理水平，最大限度地遏制各类事故的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等安全生产相关法律法规规定，现由建设单位、监理单位、施工单位签定安全生产文明责任书。

一、建设单位安全责任

项目建设单位必须落实法人代表人第一责任人的责任，其上级主管院长承担建设安全领导责任，项目建设单位要全面负起安全管理责任。

（一）建设单位应当向施工单位提供施工现场及比毗区域内供水、排水、供电等地下管线资料、气象资料和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、完整、准确。

（二）建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（三）建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

（四）建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件消防设施等器材。

二、施工单位安全责任

（一）安全生产管理制度

1、施工单位在开工前15日内到工程所在地建筑施工安全管理部门办理安全监督相关手续，并签订施工安全施工责任书。

2、施工单位对建设单位负建设安全主体责任。要建立健全安全生产责任制。设立项目部安全管理机构，落实安全管理体系，配备专职安全管理人员和相关特种作业人员，健全规章制度，制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。

3、建立安全生产资金保证制度，落实安全防护用品资金、安全教育培训专项资金，保障安全生产技术措施资金。

4、建立项目部安全培训制度，确保在建工程项目负责人、安全管理人员、特种作业人员、安全资料员等相关人员持证上岗。

5、建立新入场工人（或进入新的岗位）四季教育、经常性教育和班前技术交底制度，做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

6、建立安全生产检查制度，施工科定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录，对工程所在地安全监督机构下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出整改报告书，经建设单位、监理工程、监理工程师及施工单位负责人验收签字后，报工程所在地安全监督机构。

7、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的无限性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监工程师审批签字后实施，由专职安全管理人员进行现场监督，对涉及深基坑、土方开挖工程、高大模板等工程的专项施工方，施工单位还应当组织专家进行论证、设计审查。专家组不得少于5人。

8、建立安全生产事故报告处理制度。按有关规定实施事故报告、并按“四不放过”的原则调查处理事故。建立健全应急救援预案。

（二）施工现场管理

1、进入施工现场必须佩戴安全帽。严禁赤脚、穿高跟鞋和拖鞋、进入手工作业区。

2、施工围挡：施工必须采用封闭围挡，高度不小于1.8m；围挡必须牢固，整洁、美观。施工现场必须设置大门，并标有企业名称或企业标识。

3、临建设施：施工现场临建房应符合牢固，整洁、环保、防火、通风、疏散美观等要求，推广使用符合规定要求的装配式房屋。严禁使用菱苦土板房及其他安全性较差的简易板房，不得使用泥切砌或干砌砖房。

4、严禁使用钢管搭设的简易床和通铺；宿舍内净高不得低于2.4m，每间宿舍居住人员不得超过16人；施工现场办公室不应小于20㎡。

5、施工场地：施工现场应清晰划分作业区、办公区和生活区，并采取相应的隔离措施；主要道路必须硬化，材料、构件、料具按总平面布置图堆放整齐且标出名称、规格、产地，易燃易爆物品妥善管理。

6、标牌和消防要求：施工现场必须在大门口或大门口两侧醒目位置悬挂五牌一图。

7、脚手架：在建工程基础部分完工后应按规定搭设扣件式脚手架，连墙件、剪刀撑、斜撑必须按结构设计要求设置。

8、安全网：密目网式安全平网、立网必须使用省、市登记备案产品，严禁购买不合格产品。脚手架及立网应超出施工层1.2m，底层设首层平网，每10m设置一道平网，作业层下端必须设平网，严禁使用非专用网绳捆扎。

9、施工用电：施工现场要认真贯彻执行施工用电安全技术规范，配电箱、开关箱必须使用省登记备案产品；配电应采用“三相五线制”TN-S系统（保护接零），必须使用五芯电缆，达到三级配电两级保护，一机、一箱、一隔、一漏要求；施工现场塔机作业半径内的临时设施。建筑物、高低压线路及架空线路超出安全距离必须有防护措施。

10、施工机械设备：塔机，物料提升机、施工升降机等起重设备使用前必须进行登记备案和检测、检验，严禁使用自制吊篮进行高出作业，起重设备拆装必须由专业拆装队伍进行作业，要编制拆装方案，作业前要进行技术交底。

11、安全防护：认真做好“四口、五临边”安全防护。超过2.5m的洞口必须进行防护。基坑深度超过2m要进行放坡或进行有效的基坑支护，基坑深度超过5m要制定专项施工方案；基坑临边必须进行防护，必要时夜间应设置警示灯。

三、监理单位责任

（一）监理单位对工程建设安全施工承担监理责任。监理单位和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对存在的事故隐患应当立即进行整改。

（二）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。特别是对规定要进行专家论证的施工方案要督促施工单位及时组织论证，未经论证的不得投用。

（三）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理应当及时向建设单位和相关部门报告。

（四）督促施工单位积极开展创建文明标准化工地和各项安全生产专项整治活动。

（五）督促施工单位及时向建设单位上报施工安全阶段验收，并参与各阶段的施工安全生产验收工作。

（六）工程项目开工前，由工程监理工程师组织专业监理工程师对施工前报送的施工组织设计和专项施工方案提出审查意见，并经总监理工程师审核签字后报送建设单位。

（七）工程监理单位在实施监理过程中，应对重点部位、关键工序实施旁站监理，发现存在安全隐患及时提出或下达《监理工程师通知单》，督促施工单位立即整改并监督落实。情节严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理应当及时向建设单位安全监督机构报告。

四、违约责任和争议解决办法

1、违约责任和争议解决办法根据建设单位和施工单位双方签订的建筑工程承包合同中相关约定处理。

2、违约责任和争议解决办法根据建设单位和监理单位双方签订的建筑工程监理合同中相关约定处理。

五、其他

本责任书一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。

建设单位（盖章）              项目负责人（签字）

年   月   日

施工单位（盖章）              项目负责人（签字）

年   月  日

监理单位（盖章）              总工程师（签字）

年   月  日

山东财经大学东方学院工程安全生产

管理体系概要（试行）

为进一步规范学院建设项目安全生产管理体系，提高安全生产管理水平，现制定《山东财经大学东方学院安全生产管理制度》，请各单位遵照《制度》要求贯彻执行。

一、目标

学院建设项目的管理要提高对安全生产工作的重视程度，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，与学院的安全生产目标要保持高度的一致。

要完善各项应急预案，尤其对施工现场、办公区域、及各单位所属周边环境要进一步加强安全管控力度，杜绝一切不稳定安全因素和环境污染。

二、标准

要严格按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及当地行政安监部门下发的最新的建筑安全生产法律法规及标准规范指导本单位的工程建设工作。

各施工单位要认真贯彻执行政府建设部门下发的《施工现场安全文明管理办法》要求，严格规范施工现场区域范围内的围挡和标识的使用。

学院基本建设处要按照行业安全生产规章制度的要求，严格落实各项安全生产工作。按照《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规，严格规范宾馆服务、食品卫生、机动车安全行驶等方面的工作，确保无安全事故的发生。

三、奖罚

安全文明奖罚标准下发的《山东财经大学东方学院安全文明施工检查内容及奖惩办法》为依据。

对于在检查中发现的安全文明问题，参照《施工现场安全文明管理办法》规定进行处罚。检查结束后，累计计算罚款总金额。

对于在检查中，表现较好的安全文明管理部分，参照《施工现场安全文明管理办法》规定中所属的相应部分进行奖励，奖励金额与其中所涉及的罚款金额对等。检查结束后，累计计算奖励总金额。

待每次检查结束后，施工单位的项目经理应在7日内将奖罚款额按规定上交学院财务处，如出现延期上交，财务处将根据工程管理部提供的检查情况，在拨付工程款时予以扣除。

山东财经大学东方学院工程安全文明施工

检查内容及奖惩办法（试行）

第一章  总  则

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及当地建设工程安全文明施工的相关规范性文件要求，结合当前的安全生产形势，为进一步提高施工现场的安全文明管理水平，实现对各施工单位安全文明管理的规范化、标准化和统一化，特制定本办法。本办法适用于山东财经大学东方学院校园建设全部在建工程。

第二章  检查内容及奖惩

本办法所涉及的检查内容及奖惩分别由安全生产制度及资料、日常安全检查、文明施工与环境保护、施工现场临时用电、临边洞口及高处作业防护、安全防护用品、机械设备防护及其他内容，共计八部分组成。

对于脚手架工程、深大基坑工程、模板工程、外运电梯、塔吊、起重吊装等未涉及的检查内容参考国家或地区颁布的有关建筑工程安全管理规范进行检查，奖惩标准按照100元/项记取。

第一部分 安全生产制度及资料

第一条 未建立安全生产制度管理模块的，按100元/项罚款；

第二条 未及时完善安全生产组织体系架构的，按100元/项罚款；

第三条 未制定安全应急预案，包括各分项预案的，按100元/项罚款；

第四条 未按规定配备专（兼）职安全员的，按100元/项罚款；

第五条 所涉及的安全生产文件内容不全面、针对性不强的，按100元/项罚款；

第六条 未严格落实公司颁布的安全文明考评办法的，按100元/项罚款；

第七条 分部(分项)工程安全技术交底资料内容不全面、针对性不强的，按100元/项罚款；

第八条 施工组织设计审批、安全措施及专项设计不健全的，按100元/项罚款；

第二部分 日常安全检查

第九条 不服从日常安全检查，不积极配合完成公司例行检查任务的，按100元/项罚款；

第十条 未制定定期安全检查制度的，按100元/项罚款；

第十一条 定期及不定期的安全检查未有相关记录的，按100元/项罚款；

第十二条 检查出的事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施的，按100元/项罚款；

第十三条 未按要求落实公司安全检查的内容，并将整改情况及时回复的，按100元/项罚款；

第十四条 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期完成的，按100元/项罚款；

第十五条 未按照要求进行安全演练、培训的，按100元/项罚款；

第三部分 文明施工与环境保护

第十六条 未按要求，设置统一施工现场围挡、道旗及物料标识牌等各项内容的，按100元/项罚款；

第十七条 在易发伤亡事故（或危险）处未设置明显的、不符合国家标准要求安全警示标志牌的，按100元/项罚款；

第十八条 现场未采用封闭围挡，高度不符合要求 ，围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的，按100元/项罚款；

第十九条 在进门处未悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、施工现场总平面等各类板图的，按100元/项罚款；

第二十条 现场未设置出入场区的大门、门卫及门卫制度的，按100元/项罚款；

第二十一条 道路、排水沟等设施不畅通，路面未做硬化处理，现场有积水的，按100元/项罚款；

第二十二条 材料、构件、料具未分类堆放，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料未封闭存放或未采取覆盖等措施，易燃、易爆和有毒有害物品未分类存放，钢筋堆放不整齐的，按100元/项罚款；

第二十三条 材料堆放距基坑周边的距离不满足场区平面布置要求，超载车辆及物品停放在基坑附近的，按100元/项罚款；

第二十四条 消防器材配置不合理，不符合消防要求，现场人员吸烟，动火前未做申请，外墙作业人员在吊篮内不配备基本的防火用具的，按100元/项罚款；

第二十五条 施工现场未设置封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾未分类存放的，按100元/项罚款；

第二十六条 施工现场未设置宣传栏，未悬挂安全宣传标语等相应内容的，按100元/项罚款；

第二十七条 不具备洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪音控制、排污（污水、废气）等措施的，按100元/项罚款；

第二十八条 施工现场办公、生活区与作业区未分开设置、安全距离不够，现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等不符合卫生和安全要求的，按100元/项罚款；

第四部分 施工现场临时用电

施工现场临时用电检查包括配电线路、配电箱开关箱、接地保护装置和现场变配电装置检查，共4部分。

配电线路：

第二十九条 未按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆的，按100元/项罚款；

第三十条 未按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟的，按100元/项罚款；

第三十一条 未对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施的，按100元/项罚款；

第三十二条 电线存在老化、破皮现象，线路过道未做保护的，按100元/项罚款；

配电箱开关箱：

第三十三条 未按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱的，按100元/项罚款；

第三十四条 开关箱不符合一机、一箱、一闸、一漏的，按100元/项罚款；

第三十五条 电箱中的各类器件不合格，电箱无门、无锁、无防雨措施，引下线混乱的，按100元/项罚款；

第三十六条 选取不符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器，漏电保护器反应不灵敏的，按100元/项罚款；

第三十七条 未对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡的，按100元/项罚款；

接地保护装置：

第三十八条 工作接地与重复接地不符合要求的，按100元/项罚款；

第三十九条 专用保护零线设置不符合要求的，按100元/项罚款；

第四十条 保护零线与工作零线混接的，按100元/项罚款；

现场变配电装置：

第四十一条 总配电室建筑材料达不到基本防火、防护要求，室内不具备硬地坪、电缆沟等基本配置的，按100元/项罚款；

第四十二条 室外配电装置无防雨措施，雨水浸泡电线、电缆的，按100元/项罚款；

第五部分 临边洞口及高处作业防护

第四十三条 未用密目式安全立网进行全封闭的，按100元/项罚款；

第四十四条 作业层防护栏杆和踢脚板不符合规范要求的，按100元/项罚款；

第四十五条 短边超长的洞口，除封闭外四周未设有防护栏杆的，按100元/项罚款；

第四十六条 未设置定型化、工具化、标准化防护门的，按100元/项罚款；

第四十七条 防护棚不牢固、材质不符合要求的，按100元/项罚款；

第四十八条 在电梯井内未按规定设置安全平网的，按100元/项罚款；

第四十九条 基本的临边防护不符合规范要求的，按100元/项罚款；

第五十条 所有防护栏杆未刷、漏刷红白警示漆的，按100元/项罚款；

第六部分 安全防护用品

第五十一条 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混泥土工、焊工等）防护服装用品等不齐全的，按100元/人罚款；

第五十二条 施工中安全防护用品不按要求佩戴，按100元/人罚款；

第七部分 机械设备防护

机械设备防护检查分为中、小型机械防护和垂直运输设备防护检查，共两部分。

中、小型机械防护：

五十三条 防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台设置无序、不合理的，每发现一处，按100元/项罚款；

第五十四条 机加工区域防护不到位，不符合安全要求的，按100元/项罚款；

第五十五条 施工机具防护不到位的，按100元/项罚款；

第五十六条 圆盘电锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶等各类设备器具不满足规范要求的，按100元/项罚款；

垂直运输设备防护：

第五十七条 垂直运输设备未做检测、检验的，按100元/项罚款；

第五十八条 物料提升机、施工电梯等和卸料平台搭设、外侧未用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等未按规定进行设置的，按100元/项罚款；

第五十九条 限位保险装置不符合配置要求的，按100元/项罚款；

第六十条 垂直运输设备的架体不稳定的，按100元/项罚款；

第六十一条 钢丝绳有锈蚀、缺油、拖地现象，绳卡不符合规定的，按100元/项罚款；

第六十二条 吊篮不按规定设置的，按100元/项罚款；

第六十三条 避雷装置不符合规范要求的，按100元/项罚款；

第六十四条 传动系统设置不符合规范要求，联络信号不准确、不合理的，按100元/项罚款；

第八部分 其他部分

其他部分中包括对专家论证审查和非正常情况施工两方面内容。

第六十五条 危险性较大工程未进行专家论证审查的，按100元/项罚款；

第六十六条 其他特殊情况下的防护，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等需未根据实际情况进行必要防护的，按100元/项罚款；

说明：

1、以上所列仅作为日常检查基本项目，如现场出现特殊情况，由负责检查的全体人员经讨论研究后确定奖惩。

2、以上所列项目将随日常检查，根据实际情况进行及时更新。

第三章   办法执行

本办法是为便于对各施工单位进行安全文明检查而制定的规范性文件，具有指导性意义，依据本办法有关内容要求，对各项目的安全文明行为进行奖惩，奖惩将直接面向各施工单位的项目经理（项目负责人）。

待每次检查结束后，施工单位的项目经理（项目负责人）应在7日内将罚款按规定上交学院财务处。

奖励数额参考本标准中所涉及的罚款数额。奖励款项由财务处拨付至施工单位账户。

第四章  其他事宜

本办法中的相关规定仅适用参与学院建设的施工单位工地现场，如遇到与国家、省、市相关法律法规和规章制度相冲突的内容，按照国家、省、市相关法律法规和规章制度执行。本办法适用于学院建设项目所涉及的各类安全检查，本办法由工程管理部门负责解释。

山东财经大学东方学院施工安全事故应急预案制度（试行）

第一条  为提高山东财经大学东方学院校园施工重大安全事故应急快速反应能力，确保科学、及时、有效地应对重大安全事故，最大限度减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，制定本制度。

第二条  工作原则

1、坚持“统一领导、分工协作”的原则；

2、坚持“属地管理、分级负责、协调配合”的原则；

3、坚持“预防为主、应急处置、快速有效”的原则。

4、坚持“先控制，后处置，救人第一，减少损失”的原则；

5、立足于安全事故处理、立足于所属单位自援自救、立足于所属单位所在地政府和当地社会资源救助的原则。

第三条  编制依据

依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《城市房地产开发经营管理条例》、《物业管理条例》等有关法律、法规制定本应急预案。

第四条  适用范围

本预案适用于山东财经大学东方学院校园施工可能发生的伤亡事故、重大险情和自然灾害的应急处置工作。

第五条  应急组织体系与职责

重大安全事故应急组织体系，包括所属各单位的应急组织。

1、重大安全事故应急领导小组组成及职责

当发生重大事故时，领导小组成员必须迅速到达指定岗位，领导小组成员不在或有特殊情况不能到岗时，由所在单位按职务排序递补。

领导小组主要职责

⑴指导和协调重大事故应急工作，部署上级交办的有关工作；

⑵贯彻落实国家、省有关重大生产安全事故预防和应急救援的规定；

⑶拟定重大安全事故应急工作制度，制定重大安全事故应急预案，建立和完善重大安全事故的应急组织体系网络；

⑷组织对重大安全事故的调查处理。

2、重大安全事故应急领导小组办公室组成及职责

⑴领导小组办公室设在基本建设处。

⑵领导小组办公室主要职责

负责领导小组正副组长、成员单位的联络，及时传达领导小组组长的指示。应急响应时，负责收集情况，提出报告和建议；及时传达和执行上级主管部门的各项决策和指令，并检查和报告执行情况。

3、应急组织与职责

根据国家、省有关法律、法规、规定和所在地政府、建设（房地产）行政主管部门制定的重大安全事故应急预案,结合本单位具体情况，制定重大安全事故应急预案，健全抢险组织机构，成立专业应急抢险队伍，配备完善的抢险设备、交通工具，并定期组织演练，积极组织开展安全事故应急救援知识培训教育和宣传工作，出现安全事故，及时向应急领导组报告，并立即组织进行抢险。

第六条  危险源与风险分析

1、危险源分布

各单位存在的危险源主要分布在人员密集的办公场所或活动现场、施工现场、食堂及其它公共场所。

2、危险源可能引发的事故类型

各单位危险源可能造成较大人员伤亡的主要事故有：火灾事故、高处坠落事故、物体打击事故、触电事故、机械伤害事故、爆炸事故、土方坍塌事故及其他突发公共事件等。

⑴火灾事故

建筑工程现场库房、工人宿舍、食堂、设备、材料摆防区、用电线路、电焊作业区、办公区域用电设备等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时，就有可能发生火灾事故，若有一处发生火灾，很有可能蔓延，就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的，造成的损失和人员伤亡是无法估计的。

⑵高处坠落事故

建筑工程现场高空作业现象较多，若防护不当，操作人员自我保护意识不强，很容易发生高处坠落事故，高处坠落事故多发生在洞口，临边作业，脚手架、龙门架、屋顶作业中，是建筑工程现场常见的事故之一。

⑶物体打击事故

建筑工程由于受到工期的约束，在施工中必然安排部分的或全面的交叉作业，若安全防护不周，操作人员不注意安全防护，就很有可能发生物体打击事故，物体打击事故多发生在交叉作业时处于下层操作面的施工人员，是施工现场常见的事故之一。

⑷触电事故

建筑工程离不开电力，施工现场发生触电事故的频率比较高，发生事故的地点分布较广泛，不同工种、不同人员都有可能发生触电事故，不论是工作中还是生活中若不注意用电安全，都有可能发生事故，触电事故是施工现场最常见的事故之一。

⑸机械伤害事故

机械伤害事故的形式惨重，如搅死、挤死、压死等，轻者造成人身外伤或伤残。

⑹爆炸事故

建筑工程现场食堂使用液化气罐，若操作方法不当，容易使液化泄漏，当泄漏的液化气达到一定浓度，且遇到明火时，很容易发生火灾，从而引起爆炸事故，造成人员和财物的损失。

⑺土方坍塌事故

土方坍塌事故发生的可能性

①不按土壤特性放坡或加支撑。如未能按土壤的特性来放坡，加设支撑挡墙和挡板，特别是较浅的基础土方施工常不被人们所重视，因而发生的事故也较多。

②从土的分布来看是非均质土壤，在大片的密实性土壤里可能存在有回填土等。在土方施工中，若不能按各种土壤的特性来放坡就可能会造成土方坍塌。

③沟沿超载而坍塌。如：沿沟边堆放物料，车辆靠近沟边行驶，沟深超过附近建筑物或构筑物基础深度，而且，基础间净距又少于它们底面高差的1-2倍，则有可能造成原建筑物基础的塌陷而引起土方坍塌。

④沟内积水而坍塌。如沟内积水必然导致土的湿度增高，降低了土壤的内聚力和土坡的稳定性。若从沟内向外排水时，还应注意渗透水流对土体稳定性的影响，因为水在土中渗透，将对土产生动水压力，当动水压力大于粉砂颗粒在水中的重力时，使土粒悬浮随渗透流出，这就发生了流砂。流沙颗粒越细或地下水渗流流速越大，越容易产生流砂。流砂将会使边坡失稳，支撑板倒塌。

⑤振动也易使土坡失稳。如在土坡附近有打桩机等。

⑻中毒事故

①建筑工程现场进行地下室、卫生间及屋面防水施工时，由于所用的防水材料含有一定量的有害有毒的物质，经喷烤加热后，挥发的有毒、有害气体在操作人员劳保用品佩戴不全，通风不良的情况下，有可能使操作人员及其他人员发生中毒事故。

②各所属单位的食堂，由于炊事人员可能缺乏专门培训，无证上岗，专业知识不强，或者采购人员责任心不强，或者食堂卫生情况不达标等，均可能引起群体食物中毒事件。

第七条  预防预警机制

1、日常预防和预报

信息监测与报告。所属各单位负责监测、预警工作。确定信息监测方法与程序，建立信息来源与分析、常规数据监测，风险分析与分级等制度。按照早发现、早报告、早处置的原则，明确影响的范围、信息渠道、时限要求、审批程序、监督管理、责任制等。

2、预警预防行动

⑴保障

各单位定期检查本单位抢险预案、交通、通讯、仪器、抢险工具，专业人员的落实情况，定期组织抢险应急演练，并设专人对抢险器材、设备等定期进行维护保养，确保能随时处于工作状态。

⑵建立举报制度

任何单位和个人有权向重大安全事故应急领导组举报重大安全事故和隐患，以及相关责任部门、单位、人员不履行或者不按规定履行安全监督职责的行为。

⑶预警支持系统

应急抢险救援工作需多部门配合的，各单位应在所在地人民政府统一领导下，与公安、卫生、消防、民政等政府有关部门及时沟通，密切合作，共同开展应急抢险救援工作。

第八条  应急响应

1、先期处置

安全事故发生后，各单位应立即先期处置，组织相关人员抢险、控制事态发展，同时迅速向重大安全事故应急领导组报告。

2、分级响应

按照国家事故等级和可能造成的损失划分，重大安全事故应急救援响应分为四级：Ⅰ级为国家响应(红色预警)，Ⅱ级为省级响应(橙色预警)，Ⅲ级为市级响应(黄色预警)，Ⅳ级为县(市、区)、企业响应(蓝色预警)。在各自响应级别范围启动应急救援响应机制。一般情况下，上一级安全生产事故应急救援响应启动的同时，下级安全生产事故应急救援响应也要启动。

Ⅰ级响应：已经或可能导致30人以上死亡(含失踪)，或100人以上重伤，可能造成直接经济损失1亿元以上的特别重大安全事故，需要紧急转移安置10万人以上的安全生产事故。

Ⅱ级响应：已经或可能导致10—29人死亡(或失踪)，或50—100人以上重伤，可能造成直接经济损失5000万元以上，1亿元以下的特大安全事故。

Ⅲ级响应：已经或可能导致3—9人死亡(含失踪)，或30—50人重伤，或可能造成直接经济损失较大的安全事故。

Ⅳ级响应：已经或可能发生3人(不含3人)以下的安全伤亡事故。

3、情况报告

⑴基本原则

①迅速：最先接到事故信息的单位应在第一时间报告；

②准确：报告内容要客观真实，不得主观臆断；

③直报：发生重大事故，要直报重大安全事故应急领导组。

⑵报告程序

①发生重大险情或重大安全事故后，应当立即将事故情况如实向重大安全事故应急领导组报告。

②重大安全事故应急领导组接到事故报告后，迅速核实有关情况，采取应急措施。

4、响应行动

⑴重大事故发生单位接报后启动应急预案，并做到：

①迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大；

②严格保护事故现场；

③迅速派人赶赴事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作；

④服从统一部署和指挥，了解掌握事故情况，协调组织抢险救灾和调查处理事宜，并及时报告事态趋势及状况；

⑵留证

因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄影、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

⑶报告

发生重大事故的单位应在事故发生后12小时内写出事故快报，报送上级领导。

⑷重特大事故快报应依据具体情况应包括以下内容：

①事故单位的名称、法定代表人、联系电话及地址；

②与事故有关的房地产开发建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称及资质等级情况；

③发生事故的时间、地点、类别；

④事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

⑤事故的简要经过；

⑥事故原因的初步分析判断；

⑦事故发生后采取的应急处理措施及事故控制情况；

⑧需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

⑨事故报告单位、签发人和报告时间；

⑩其他需要上报的有关事项。

5、应急通讯

应急响应期间，领导组组长、副组长、成员及领导组办公室工作人员应24小时保持通讯渠道畅通。

6、指挥协调

⑴发生重大事故后，根据事故的性质和严重程度提出启动预案的建议。

⑵根据事故的严重程度和涉及的方面，通知有关成员参加应急处置的指挥，并将情况报上级领导。

7、应急支援

当事故的应急力量不足、需要支援时，由领导组根据支援请求规定的程序报上级领导。应急支援力量进入现场执行任务，有关调动、联络、指挥程序及协调事宜，均按批准的计划或预案执行。

8、新闻发布

重大事故信息的公开发布要报领导小组决定。对重大事故和应急响应的信息实行集中统一的规范化管理，信息渠道、信息分类、新闻保密和新闻发布等应符合规定的要求。信息发布要求及时、准确、客观、全面。

9、响应结束

应急结束遵循“谁启动、谁负责”的原则，由有关应急组织指挥机构决定，并通知相关单位和公众。

10、应急终止

⑴总结评价

①事故应急处理的各有关单位及时向领导组作出书面报告。

②领导组负责整理和审查所有书面报告、应急记录和文件等资料；总结和评价事故原因和在应急期间采取的主要行动。

⑵调查报告

重大事故调查应严格遵守国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》的各项规定。事故调查报告应包括下列基本内容：

①调查中查明的事实；

②事故原因分析及主要依据；

③事故结论；

④各种必要的附件；

⑤调查中尚未解决的问题；

⑥经验、教训和安全建议。

第九条  应急保障

1、指挥保障

重大事故应急指挥基本功能包括：

⑴接受、显示和传递事故信息；

⑵接受、传递应急组织应急响应的有关信息；

⑶保证与各有关部门之间信息传输的畅通。

2、人员力量保障

要组织好三支重大安全事故应急工作基本人员力量：

⑴抢险力量：主要由各所属单位人员组成，担负事故发生现场的抢险和安全保障工作。

⑵专家咨询力量：主要由从事规划、勘察、设计、施工、质检、安监等工作的技术专家组成，担负事发现场的安全鉴定、研究处置和应急方案，提出相应对策和意见的任务。

⑶应急管理力量：主要由各所属单位的管理人员组成，担负接收应急命令、指示，组织对重大安全事故进行应急处置，并与有关单位进行协调及信息交换。

3、通讯保障

逐步建立以校园建设应急响应为核心的通讯系统和保障制度，保证应急响应期间指挥小组各单位、专家工作组通信联络的需要。

4、物资保障

各所属单位建立应急救援设备物资储备库，物资应满足抢险急需。

5、经费保障

各所属单位要确保应急经费的支出。

6、宣传、培训与演习

各所属单位要有计划地开展对参与重大事故应急准备与响应的人员培训工作。

第十条  附则

1、预案管理与更新

学院建设部门负责本预案制度的管理与更新，根据对事故原因和处置情况的总结评价以及实施中发现的问题及时进行修订、补充，并抄送有关部门。

2、奖励与责任

对在重大事故应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵逃脱、擅离职守并造成严重后果的责任者依法追究责任。

山东财经大学东方学院施工安全管理规定（试行）

第一章   总 则

为顺利完成学院的建设项目，保证建筑工程质量，树立学院良好形象，保持学院良好的社会信誉，确保建设单位、监理单位、施工单位安全生产管理水平不断提升和学院双零目标的实现。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》及当地建设主管部门关于安全生产、文明施工相关文件要求，特制订本规定。本规定适用于在建的建筑安装工程、配套工程、智能化工程、景观绿化工程等。

第二章  职责权限

一、建设单位安全责任

1、基本建设处负责安全生产、文明施工的日常管理工作。

2、 基本建设处为安全生产、文明施工管理的第一责任人。

3、分管副院长负责监督考核建设单位的安全生产、文明施工管理工作。

4、建设单位 、监理单位、施工单位必须严格按照现行国家、部委及地方有关建筑工程安全生产、文明施工管理相关法律、法规、标准及规定的要求，开展安全生产、文明施工管理工作。

5、建设单位必须落实法人代表人第一责任人的责任，其上级主管院长承担建设安全领导责任，项目建设单位要全面负起安全管理责任。

6、建设单位应当向施工单位提供施工现场及比毗区域内供水、排水、供电、等地下管线资料、气象资料和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、完整、准确。

7、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

8、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9、建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件消防设施等器材。

二、施工单位安全责任

（一）安全生产管理制度

1、施工单位在开工前15日内到工程所在地建筑施工安全管理部门办理安全监督相关手续，并签订施工程安全施工责任书。

2、施工单位对建设单位负建设安全主体责任。要建立健全安全生产责任制。设立项目部安全管理机构，落实安全管理体系，配备专职安全管理人员和相关特种作业人员，健全规章制度，制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。

3、建立安全生产资金保证制度，落实安全防护用品资金、安全教育培训专项资金，保障安全生产技术措施资金。

4、建立项目部安全培训制度，确保在建工程项目负责人、安全管理人员、特种作业人员、安全资料员等相关人员持证上岗。

5、建立新入场工人（或进入新的岗位）四季教育、经常性教育和班前技术交底制度，做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

6、家里安全生产检查制度，项目部定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录，对工程所在地安全监督机构下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出整改报告书，经建设单位、监理工程、监理工程师及施工单位负责人验收签字后，包工程所在地安全监督机构。

7、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的无限性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监工程师审批签字后实施，由专职安全管理人员进行现场监督，对涉及深基坑、土方开挖工程、高大模板等工程的专项施工方，施工单位还应当组织专家进行论证、设计审查。专家组不得少于5人。

8、建立安全生产事故报告处理制度。按有关规定实施事故报告、并按“四不放过”的原则调查处理事故。建立健全应急救援预案。

（二）施工现场管理

1、进入施工现场必须佩戴安全帽。严禁赤脚、穿高跟鞋和拖鞋、进入手工作业区。

2、施工围挡：施工必须采用封闭围挡，高度不小于1.8m；围挡必须牢固，整洁、美观。施工现场必须设置大门，并标有企业名称或企业标识。

3、临建设施：施工现场临建房应符合牢固，整洁、环保、防火、通风、疏散美观等要求，推广使用符合规定要求的装配式房屋。严禁使用菱苦土板房及其他安全性较差的简易板房，不得使用泥切砌或干砌砖房。

4、严禁使用钢管搭设的简易床和通铺；宿舍内净高不得低于2.4m，每间宿舍居住人员不得超过16人；施工现场办公室不应小于20㎡。

5、施工场地：施工现场应清晰划分作业区、办公区和生活区，并采取相应的隔离措施；主要道路必须硬化，材料、构件、料具按总平面布置图堆放整齐且标出名称、规格、产地，易燃易爆物品妥善管理。

6、标牌和消防要求：施工现场必须在大门口或大门口两侧醒目位置悬挂五牌一图。

7、脚手架：在建工程基础部分完工后应按规定搭设扣件式脚手架，连墙件、剪刀撑、斜撑必须按结构设计要求设置。

8、安全网：密目网式安全平网、立网必须使用省、市登记备案产品，严禁购买不合格产品。脚手架及立网应超出施工层1.2m，底层设首层平网，每10m设置一道平网，作业层下端必须设平网，严禁使用非专用网绳捆扎。

9、施工用电：施工现场要认真贯彻执行施工用电安全技术规范，配电箱、开关箱必须使用省登记备案产品；配电应采用“三相五线制”TN-S系统（保护接零），必须使用五芯电缆，达到三级配电两级保护，一机、一箱、一隔、一漏要求；施工现场塔机作业半径内的临时设施。建筑物、高低压线路及架空线路超出安全距离必须有防护措施。

10、施工机械设备；塔机，物料提升机、施工升降机等起重设备使用前必须进行登记备案和检测、检验，严禁使用自制吊篮进行高出作业，起重设备拆装必须由专业拆装队伍进行作业，要编制拆装方案，作业前要进行技术交底。

11、安全防护：认真做好“四口、五临边”安全防护。超过2.5m的洞口必须进行防护。基坑深度超过2m要进行放坡或进行有效的基坑支护，基坑深度超过5m要制定专项施工方案；基坑临边必须进行防护，必要时夜间应设置警示灯。

三、监理单位责任

1、监理单位对工程建设安全施工承担监理责任。监理单位和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对存在的事故隐患应当立即进行整改。

2、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。特别是对规定 要进行专家论证的施工方案要督促施工单位及时组织论证，未经论证的不得投用。

3、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理应当及时向建设单位和相关部门报告。

4、督促施工单位积极开展创建文明标准化工地和各项安全生产专项整治活动

5、督促施工单位及时向建设单位上报施工安全阶段验收，并参与各阶段的施工安全生产验收工作。

6、工程项目开工前，由工程监理工程师组织专业监理工程师对施工前报送的施工组织设计和专项施工方案提出审查意见，并经总监理工程师审核签字后报送建设单位。

7、工程监理单位在实施监理过程中，应对重点部位、关键工序实施旁站监理，发现存在安全隐患及时提出或下达《监理工程师通知单》，督促施工单位立即整改并监督落实。情节严重的，应当要求施工单位暂时停止停工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理应当及时向建设单位安全监督机构报告。

第三章 工程安全生产管理实施细则

一、必须建立健全安全保证体系，设立安全管理机构，设置专（兼）职安全管理人员，建立安全生产责任制，强化工程安全管理。

二、  安全管理应按照现行国家建设工程安全管理条例、地方政府相关规定及集团相关要求，编制适合本单位的安全管理规定文件，作为安全管理工作的依据。

三、要求按照总体安全目标实施安全管理，以达到以人为本、安全生产、文明施工、美化施工现场，全面提高工程安全管理整体水平为目的，对监理单位、总承包单位及专业分包单位实行全过程安全文明管理。

四、 加强对监理单位的监督和考评。监理单位须加强自身安全文明监督管理能力，严格按照【监理合同】中约定的相关条款和【授权委托书】中的条款开展工作。否则，所属各单位须根据【监理合同】中的约定给予经济处罚；另外，监理单位还应充分强化和调动承包人的安全管理意识和积极性，实现全员、全过程的安全管理。

五、加强对施工单位的安全监督和考评。施工单位应服从建设单位专（兼）职安全管理人员、监理专（兼）职安全管理人员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，监理单位应报告建设单位，经批准后可采取强制措施并按照合同中约定的相关条款进行处罚。

六、建设单位每周至少定期组织一次由专（兼）职安全管理人员、监理专（兼）职安全管理人员、施工单位项目经理、专职安全员参加的安全大检查，对在建工程进行检查评定，对存在的安全隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。

七、施工单位必须编制专项安全施工组织设计（方案），由施工单位安全负责人审核之后报监理单位和建设单位核准后实施，方案必须符合工程总体安全目标要求。其中，危险性较大的专项安全技术方案须经专家论证后方可实施。

八、专（兼）职安全管理人员必须按照责任书中承诺的条款严格进行安全检查，发现问题及时下达工作联系单，并监督检查落实。

九、建设管理部门必须完成要求的安全生产奖罚指标。在此基础上，施工单位可以制定本单位的安全生产奖罚指标要求，奖励额度控制在罚款额度范围内。

十、建设单位、监理及施工单位须及时整理施工安全资料，作为安全管理工作的追溯依据，资料必须与工程进度同步，要求内容齐全、具体、真实、准确。

第四章 工程生产安全事故处理细则

一、工程生产安全事故分类

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

二、安全事故的上报、处理程序

1、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目部有关领导及安全生产领导小组有关人员报告；同时项目部责任人必须在得知事故发生后立即向建设单位安全管理部门、监理单位和当地安全管理部门报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

3、报告事故应当包括下列内容：

⑴事故发生单位概况；

⑵事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

⑶事故的简要经过；

⑷事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑸已经采取的措施；

⑹其他应当报告的情况。

4、事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

5、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

6、项目部在接到事故报告后，要立即组织应急救援各小组对事故进行救援，并尽快成立事故调查组，到事故现场进行调查取证工作。

事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

7、事故发生后，项目人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

8、事故调查组履行下列职责：

⑴查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

⑵认定事故的性质和事故责任；

⑶提出对事故责任者的处理建议；

⑷总结事故教训，提出防范和整改措施；

⑸提交事故调查报告。

9、事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

10、事故处理必须遵照四不放过的原则，即：事故原因没查明不放过；广大从业人员没受到教育不放过；没有采取得力的防范措施不放过；事故责任者未追究处理不放过。

第五章  检查与考核

一、定期检查与考核

1、月度检查与考核：

⑴月度检查：对查出的安全问题及隐患以整改通知单形式下发并限期整改，对复验不合格的，将对单位负责人及相关责任人进行处罚。

⑵月度考核：具体办法执行《劳动竞赛考核实施细则》。

2、季度检查与考核：具体办法执行《关于组织季度联合检查的实施意见》。

3、定于每年5月份举行安全管理活动月：具体检查与考核办法执行《关于安全管理活动月的实施方案及办法》。

4、建设单位应每月对各施工（包括总包、各专业分包）及监理单位进行考评，考评办法应符合《配属施工、监理单位考评管理规定》要求。

二、不定期抽查

不定期对施工单位的工程安全生产、文明施工管理工作进行抽查，发现存在安全隐患、问题的，及时下发整改通知单限期整改，对复验不合格的，将施工单位负责人及相关责任人进行处罚。

三、对恶劣的突发事件的处理

出现以下情况的，将对管理单位、相关监理及施工单位进行严肃处理：

⑴被当地主管部门通报批评的；

⑵因文明施工差造成不良社会影响，被新闻媒体曝光的；

⑶因施工单位原因发生安全事故或其他责任事故的；

⑷拒不服从当地主管部门或有关职能部门管理、态度恶劣、造成不良社会影响的；对责任单位进行通报批评。对相关监理单位进行通报批评，处500-1000元罚款，并进行不良记录备案，作为业绩考察的依据。对相关施工单位进行通报批评，处5000-20000元罚款，并进行不良记录备案，作为业绩考察的依据。

山东财经大学东方学院工程竣工

结算管理办法（试行）

第一章  总则

第一条 为统一工程竣工结算流程，规范工作程序，提高结算质量与效率，特制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于学院所属项目。

第二章  竣工结算审计条件

第三条 工程竣工结算必须达到以下条件：

1．工程质量达到合同约定的验收标准并已通过验收备案；

2．工程遗留问题已处理完毕；

3．“工程竣工验收技术资料”满足现行规范要求，且完整、清晰、准确；

4．竣工结算资料完整、合格；

5．施工单位结算书按要求编制完成。

第四条 工程达到竣工结算条件10日内，项目建设办公室工程部通知（见附件1）承包方按要求提供准确完整的竣工结算资料。

结算资料内容包括：

1. 竣工结算书

2．工程竣工验收合格单；

3．甲供材料清单；

4．工程签证单目录及原件；

5．完整的工程变更资料目录及原件；

6．准确完整的竣工图；

7．其他结算资料。

第五条 项目建设办公室工程部和监理单位对竣工结算资料的完整性、真实性进行详细核对，填写《工程结算工作交接单》（见附件2）移交项目建设办公室财务。

第三章  竣工结算审计单位选定

第六条 学院项目，原则上应配备工程造价咨询机构，工程造价咨询机构由地产旅游集团公司在公司工程造价咨询机构库中选择。竣工结算的审定方式应视项目情况选用跟踪审核方式或单独结算审核方式。

第四章  竣工结算审计程序

第七条 对于计算方法简单、执行固定单价或固定总价的分包工程（如门窗、电梯等）及零星工程，可由项目建设办公室自行审核（以下简称内审）。

第八条 需外审的工程，项目建设办公室配备跟踪审计单位的采用跟踪审核方式；对项目建设办公室未配备跟踪审计单位的需要进行外审的工程，项目建设办公室提出委托申请，由学院委托造价咨询单位进行审核。项目建设办公室对初审结果进行一级复核。

第九条 竣工结算（含内审）一级审核完成后，项目建设办公室将初审完成后的全部竣工结算资料提报学院,学院审核相关资料，认为有异议可进行二级复核。

第十条 二级复核方式分为内部复核和委托造价咨询机构复核，学院根据具体情况确定复核方式,需委托造价咨询机构进行二级复核的,学院负责与复核单位做好结算资料交接工作。

第十一条 学院会同项目建设办公室对二级复核的进度、争议问题、复核质量进行协调，适时召开现场调度会。

第十二条 项目建设办公室会同初审造价咨询单位对二级复核意见全部落实完成后，出具竣工结算审核报告。

第十三条 工程造价咨询单位出具的审核报告必须采用胶装方式进行装订，以便于存档。

第十四条 出具审核意见后，工程造价咨询单位出具加盖公章的《工程造价审核收费表》（见附件3）报学院，学院核实确认后作为批复资金计划的依据。

第十五条 施工单位承担的工程造价审计费，由项目建设办公室进行代扣代付，严禁咨询单位与施工单位单独结算。

第十六条 竣工结算审核定案的工程，项目建设办公室填制竣工结算会签单（见附件5），作为工程付款依据。

第十七条 审核定案后十五日内工程初审单位出具工程管理建议书及经济指标分析书，项目建设办公室对初审、二级复核单位进行业务考评，考评按照《造价咨询框架协议》的要求进行，考评结果报成本管理中心备案，备案完成后方可办理审计费的支付。

第十八条 项目建设办公室工程部对竣工结算原始资料的准确性及完整性负责，审计单位对竣工结算结果负责。

第十九条 项目建设办公室对竣工结算资料要及时整理归档，并建立竣工结算台账。

第二十条 本制度自下发之日起执行。

本管理办法的相关附件：

1.工程结算通知书

2.工程结算工作交接单

3.工程造价审核收费表

4.月度工程竣工结算复核申请表

5.竣工结算会签清单

附件1

工程结算通知书

编号:                        日期：    年   月  日

致                                ：

现                     工程已具备结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于   年   月   日之前报送结算资料，结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。

特此通知。

名称（ 章）：

年 月 日

附件2

工程结算工作交接单

编号:                         日期：   年   月    日

项目建设办公室财务：

以下工程项目已竣工验收，完全符合办理结算的要求，我部对承包方提报的结算资料已进行核对，资料真实、完整，请成本部安排办理工程竣工结算。

工程名称：                        承  包  方：

合同名称：                       合同开竣工日期：

合同编号：                       实际开竣工日期：

合同要求质量：                   实际竣工质量：

根据工程现场实际情况，在工程结算中需特别注意如下事项（合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等）。

监理单位（签章）：                 日期： 年 月 日

工程部负责人（签字）：               项目负责人（签字）：

日期： 年 月 日                   日期： 年 月 日

注：后附移交工程结算审计资料交接清单

工程结算审计资料交接清单

（共   页）

项目名称：

| 序号 | 资 料 名 称 | 编号 | 份数 | 原件或复印件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

资料提供人       资料接收人      交接日期：  年  月  日                  （共   页，第   页）

附件3

工程造价审核收费表

审计单位名称：                                                           日期： 年  月  日

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 施工合同号 | 报告号 | 报审金额（元） | 审定金额（元） | 审减金额（元） | 委托方付费（元） | 施工单位付费（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托方付费（计算公式）：                       施工单位付费（计算公式）：

委托方（签章）：	                 审计单位（签章）：

附件4

工程竣工结算二级复核申请表

单位名称：                                                                   日期： 年  月  日

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 合同金额（万元） | 审核 单位 | 报审金额（万元） | 审定金额（万元） | 审减金额（万元） | 审核人员及联系方式 | 图纸、相关资料情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：          工程部负责人：                项目负责人 ：

附件5

竣 工 结 算 会 签 清 单

编号：                    日期：      年    月     日

| 项目名称 |  |  | 施工单位（签章）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 工程内容 |  |
| 序号 | 结算项目 |  | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 合同造价 |  |  |  |
| 2 | 施工单位报送结算造价 |  |  |  |
| 3 | 终审造价 |  |  |  |
| 4 | 其中应扣款项 |  |  |  |
| 4.1 | 已付工程款 |  |  |  |
| 4.2 | 甲供材料、设备费 |  |  |  |
| 4.3 | 工程水电费 |  |  |  |
| 4.4 | 代扣税金 |  |  |  |
| 4.5 | 其他应扣费用 |  |  |  |
| 4.6 | 质保金 |  |  |  |
| 4.7 | 代扣审计费 |  |  |  |
| 5 | 应付余额（3-4） |  |  |  |
| 项目负责人审批 |  |  | 年 月 日 |  |
| 项目分管院领导 |  |  | 年 月 日 |  |

填表人:

山东财经大学东方学院工程款

支付管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条 为了加强山东财经大学东方学院的管理，规范所属项目的工程款支付行为，杜绝错付、超付现象，本着保障工程进度、合理安排资金拨付的原则，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于所属项目中预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付。

第二章  工程款的支付申请

第三条 当工程达到合同付款条件后，由施工单位呈报《工程款支付申请单》，并附相关资料，由监理公司造价工程师和总监审核、签章后，报给项目建设办公室工程部各专业主管工程师。

第四条 项目建设办公室工程部负责人根据工程的质量和进度进行审核，检查签证及验收等现场资料、手续是否完整，并签署意见后，将资料移交给项目建设办公室财务人员。

第五条 项目建设办公室财务人员审核已完工程量及应付款金额，并依据合同约定扣除预付款、甲供材料设备款等款项（如有甲供材超用现象，要按合同约定比例及时从工程款中扣除）。

第六条 根据审核结果，由项目建设办公室财务管理人员负责填写《工程款支付申请单》（详见附件1）中的“核定已完工程造价”等相关数据，项目建设办公室可根据自身情况增加审核签字人员。

第七条 在申请支付工程尾款时，必须先办理《工程尾款支付确认单》（详见附件2），签署意见，且意见明确，不得含糊其词、模棱两可。

第三章  工程款的审批

第八条 工程结算款及尾款须办理完《开发类项目工程竣工结算管理办法》中的相关手续，方可支付。

第九条 在工程款审批过程中，项目建设办公室财务管理人员负责做好解释工作，做到急事急办，绝不拖延时间、影响工程进度。

第十条 项目建设办公室财务人员统一扣除合同违约金、代缴水电费及税金等各种由我方代扣的款项后，方可办理付款，并及时留存相关资料，并登记工程款付款台帐。

第十一条 项目建设办公室在支付工程款时，应严格遵照学院财务联签制度执行。

第四章  工程款的支付细则

第十二条 原则上项目不允许支付工程预付款。如因特殊情况，应在合同中明确约定工程预付款仅用于承包方备料的周转金，并在专用条款中约定预付工程款的起扣时间、金额等。

第十三条 预付款金额不得超过当年工程进度的30％，如有政策、法规规定在施工前支付的费用（如安全文明措施费），应在单体结构封顶前，从工程进度款中逐次全部扣回。

第十四条 在工程结算审结前，进度款的拨付不得超过合同约定比例。

第十五条 本办法自下发之日起执行。

本管理办法的相关附件：

1.工程款支付申请单

2.工程尾款支付确认单

附件1

项目

工程款支付申请表（第    次）

| 施工单位 |  |  | 合同金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 （款项说明） |  |  |  |  |  |
| 申请金额 | 附件：1、预算书 2、其他资料 施工单位项目经理： 日 期： （盖章） |  |  |  |  |
| 监理工程师： （签章） 总监： 审计单位： （签章） |  |  |  |  |  |
| 现场专业工程师 |  | 施工科负责人 |  |  |  |
| 核定已完工程造价（元） |  | 其中甲供材料设备金额（元） |  |  |  |
| 合同付款及扣除甲供材比例（%） |  | 累计应付款金额（元） |  |  |  |
| 累计已付款金额（元） |  | 本次付款金额（元） |  |  |  |
| 成本工程师 |  | 项目负责人 |  |  |  |

工程名称：                       合同编号：

附件2

项目工程尾款支付确认单

工程名称：                          施工单位：

| 建设单位 | 竣工结算审计完成 |  | 档案完整归档 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程无争议问题 |  | 已无其他问题 |  |
|  | 工程档案管理员 |  |  |  |
|  | 审计单位 |  |  |  |
|  | 现场主管工程师 工程部负责人 |  |  |  |
|  | 财务 |  |  |  |
| 物业公司 | 完成对物业人员或维修人员 |  |  | 项目已完整移交物业公司 |
|  | 已无其他问题 |  |  |  |
|  | 单位公章 |  |  |  |

注：1、签字人员必须签署意见，并注明签字日期；

2、交钥匙工程必须由物业公司签章；

3、可根据项目情况增减确认内容及签字人员；

4、该表适用于支付工程竣工结算后的尾款及质保金；

5、总包工程中成本人员应注明应付金额及质保金第几次支付、共计几次。

山东财经大学东方学院工程预算编制

管理办法（试行）

- 总则

第一条 为了加强山东财经大学东方学院项目事前的成本管理工作，推进工程量清单及预算编制工作的规范性及合理性，细化对工程造价咨询单位的管理和评定，特制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于学院所属项目。

- 工程预算的编制

第三条 进行预算编制工程所需要的资料和编制要求由项目项目建设办公室提供，如优化完毕（要求图审的工程需图纸审查完毕）的施工图纸、甲供材设备暂估价及指定品牌、现行法规及行业标准等技术资料。

第四条 需进场招标的总包工程还应提供专业分包工程的暂列金额、相关地市清单及计价执行的规范及定额、当地（期）人材机市场价格信息、取费及价目表等。

第五条 专业分包工程根据当前市场平均水平编制清单价格，工程总造价应控制在目标成本及合约规划的指标范围内。

第六条 项目建设办公室及造价咨询单位均应以书面形式进行答疑及回复，图纸中不清楚或无法计量的内容应在工程量清单或预算编制中说明。

第七条 因地下情况不明等特殊原因无法实地确定工程量的分项，应在清单编制说明及分部分项特征描述中特别注明，工程量尽量贴近实际。

- 工程预算编制权责划分

第八条 施工图纸优化完成后，由项目建设办公室工程管理部门发起《工程量清单及计价编制要求》（附表1）。

第九条 由学院组织的招标工程，项目建设办公室先将《工程量清单及计价编制要求》及相关资料提报至学院，学院根据《工程量清单及计价编制要求》委托招标代理公司进行工程量清单及预算（或控制价）的编制，项目建设办公室同时委托跟踪审计单位对工程量清单和预算（或控制价）进行编制。根据项目规模总包工程须在15-20日内编制完成，专业分包工程须在7-10日内编制完成；编制完成后学院和项目建设办公室共同组织两家编制单位现场核对，3-5日内调整完毕。

第十条 项目建设办公室自行组织招标的工程，由项目建设办公室分别委托招标代理单位及跟踪审计单位编制工程量清单及预算价格，项目建设办公室组织审核。五十万元以下及经审批可不进行招标的工程，由项目建设办公室进行工程量清单及预算价格的编制与审核。

第十一条 项目建设办公室和编制单位均应在2天内回复工程量清单及预算编制过程中的答疑。

第十二条 工程预算价格应严格执行目标成本及合约规划，且结算值不得超过合同额的5%，否则应向学院提报分析报告，审核通过后方可支付工程款。

第十三条 在与工程预算编制单位签订的合同条款中，应约定以下相关事项：经招标代理公司与跟踪审计单位核对的工程量清单及组价，出现漏错项（包括项目特征描述不清）超过5项或工程量误差超过±5%，应根据工程中标金额的大小对预算编制单位进行相应处罚；在工程竣工结算定案后，因清单内漏错项、项目描述不清等原因，造成项目建设办公室的损失或招标范围内的结算价格超过合同额的±3%时（施工过程中产生的变更、签证及材料调价除外），均应对预算编制单位做出相应处罚。

- 工程预算的执行

第十四条 工程量清单及预算价格编制完成后，招标代理公司将完整内容打印并胶装成册，由各相关单位及部门在《工程量清单及预算核定单》（详见附表2）中签章后，学院和项目建设办公室分别留存备案。

第十五条 工程招标工作完成后，项目建设办公室应将该工程施工范围内的中标价格作为合同额进行施工合同的签订。

第十六条 如在工程施工过程中产生新组价的项目时，应按该工程预算编制原则进行组价，并根据中标价格的下浮率调整后作为合同执行单价。

第十七条 本管理办法自下发之日起执行。

附表1：工程量清单及计价编制要求

附表2：工程量清单及预算核定单

附表1

工程量清单及计价编制要求

编号：

| 项目名称 |  |  | 目标成本及合约规划金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称及 施工范围 |  |  |  |  |
| 提供资料 |  |  |  |  |
| 编制要求： |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  |
| 工程部 |  |  |  |  |
| 项目办分管领导 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

注：1.编号根据本项目该年度以来工程类招标的顺序号编制，如2015-01；

2.施工范围中如跟其他施工单位有交叉作业的情况，须详细注明工作界面。

附表2

工程量清单及预算核定单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式/层数/檐高 |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
| 预算金额 |  |  |  | 单方造价（元/㎡） |  |  |
| 招标代理单位（公章） | 土建工程师 |  |  | 跟踪审计单位（公章 | 土建工程师 |  |
|  | 安装工程师 |  |  |  | 安装工程师 |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 项目建设办公室 | 专业工程师 |  |  | 学院 | 分管院长 |  |
|  | 工程部负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 院长 |  |
|  |  |  |  |  | 董事长 |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |

山东财经大学东方学院工程质量

通病防治手册（试行）

前   言

建筑工程质量问题一直是投诉的热点。为此,建设单位往往投入了大量的人力、财力和精力，也仅仅是亡羊补牢之举。为从源头抓起，从根本上解决问题，山东财经大学东方学院项目建设办公室结合黄金地产以往的工程经验和质量投诉案例并参照行业内标杆企业的做法，根据有关的质量规范、标准，整理编制成册。以便项目建设办公室在今后的项目开发过程中，认真落实《手册》的内容及有关的质量规范、标准，将工程质量管理着重点放在事前和过程控制上,把工程质量搞的好一些，更好一些, 努力实现“零质量投诉”工程。

目    录

一、土建部分

1、楼梯碰头

2、预应力管桩断桩

3、桩头碎裂

4、混凝土蜂窝

5、天花凹陷

6、模板变形

7、钢筋偏位

8、保护层不足、露筋

9、砖墙不平整

10、填充墙、砖墙出现竖向通缝

11、梁底退缝

12、砖墙与框架柱间竖向裂缝

13、墙面空鼓、龟裂

14、地面起砂、起粉

15、墙面砖开裂

16、外墙涂料流坠

17、外墙涂料刷纹明显

18、外墙涂膜脱落

19、栏杆偏位

20、门窗周边开裂

21、窗口与墙节点处渗水

22、窗边渗水

23、门窗污染

24、窗台渗水

25、电梯底坑渗水

26、屋面漏水

27、后浇带部位漏水

28、变形缝漏水

29、卫生间渗水

30、烟道渗水

31、地面积水

二、水电、设备部分

1、防雷系统中接地电阻值过大

2、弱电系统的遭雷击

3、断路器易跳闸、电线电缆过度发热

4、供配电TN-S系统中N线重复接地

5、屋面天沟积水、漏水

6、塑料管与楼板结合部漏水

7、室内排水立管排水不畅、底层压力过大

8、室外排水管排水不畅

9、顶层给水压力波动大

10、户内暗装给水管频遭钻破

11、地下室集水井排出管经常堵塞

12、泵房噪音扰民

13、电箱安装位置不合理

14、各种“井”的设置不合理

15、计量表安装不完善

16、电房室内地面与室外无高差

17、供电负荷分配不和理，混合配置，或按组团配置

18、三相入户，三相漏电开关选择错误

19、车管系统，入口设置出卡机

20、噪音扰民、通风不畅

21、防雷错、漏焊，引出线错误

22、标签、标识不清楚

23、疏散指示标志上方设置消火栓

24、小区供电负荷未分

25、强电布线回路不清

26、区外地下水井

27、供水系统

一、土建部分

| 序号 | 通病现象 | 发生部位 或项目 | 技术措施或预控手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼梯碰头 | 负一层、首层、二层及一些楼梯形式复杂的地方 | - 仔细审查图纸，计算每步楼梯的净空，下层楼梯与上一层楼梯的垂直净空在休息平台应大于2米，在梯段应大于2.2米，才能确保一般人行走不碰头，且没有压抑感。对设计不当的楼梯要及时提出修改； - 楼梯模板安装后应及时检查，对上述部位的楼梯重点检查，发现楼梯净空不足的立即修改。 |
| 2 | 预应力管桩断桩 | 桩基础 | - 桩身质量缺陷：检查桩的相关资料及检查桩在运输过程中表面是否有破损； - 打桩时桩身是否垂直：检查其垂直度； - 接桩时，相连的两接桩是否在同一直线上； - 桩尖跟桩芯是否一条轴线上； - 采用符合设计要求的桩尖。 |
| 3 | 桩头碎裂 | 锤击桩施工 | - 桩顶强度不够：保证桩的养护期 - 施工机具使用不当：选择适当重量的桩锤 - 桩顶表面不平、桩顶平面与桩轴线不垂直 |
| 4 | 混凝土蜂窝 | 竖向结构和反梁根部 | - 混凝土配合比应准确，严格控制水灰比，投料要准，搅拌要匀，和易性好，入模后振捣密实。 - 模板表面应光滑、洁净，不得粘有干硬的水泥浆等杂物；模板拼缝要严密，木模板在浇筑混凝土前应充分湿润。 - 钢筋较密的柱子浇筑前先湿润模板，洒5cm厚的水泥砂浆； - 混凝土要分层浇筑、认真振捣。 |
| 5 | 天花凹陷 | 楼板 | 1.模板及其支架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性，确保模具加荷载后不变形不失稳，不跑模。 |
| 6 | 模板变形 | 模板体系 | - 基土应密实、坚实，有足够的支撑面积； - 雨季或木模施工需较大量浇水时，应有防止土方遇水下沉的措施，表面应为不易渗水的土层，并能有效的排水。尤其对湿陷性土体，应有防水措施，不应积水； - 不仅对保证强度的腕力体系应注意上述问题，对保证刚度和稳定性的斜向支持体系也应防止土体变形； - 防止外力干扰，模板体系要自行独立，不得与其他可晃动体系相勾联； 1.重要结构的模板，对模板类型的选用，料具的种类数量、受力性能(包括强度、刚度、稳定性三大要素)的计算，并应绘制安装图及节点大样。 |
| 7 | 钢筋偏位 | 柱、剪力墙钢筋 | - 根部：必须认真找正就位，保证钢筋保护层厚度。 - 注意与下层伸出钢筋搭接位置关系，利用所搭接直径进行内外调整。如伸出钢筋偏外，上部钢筋可立于内侧，以减少偏差；如下部钢筋位移多而搭接仍不能调整位置，可将下筋接六分之一坡度适当找正，若由此造成搭接长度不足，可加焊处理。 |
| 8 | 保护层不足、露筋 | 梁、柱、剪力墙、板等结构 | 1.按要求设置保护控制点，一般规定间距不大于50cm。柱子每边不少于2点，每层为4边8点；梁侧上口与下部均设，每一对称的两侧不少于4点；墙体可上下交错按梅花形设置，上下每隔50cm设一行，水平间隔1m设一点； 2.钢筋上焊定位支杆，是一种最牢固、最保险的措施，但不得焊于III级钢筋上； 3.保护层控制塑料垫块安装时可张嘴卡入，紧抱钢筋，无须绑扎。 |
| 9 | 砖墙不平整 | 外墙 | - 大角、墙体转角处，每次盘角不宜多于五皮砖； - 大于24cm厚墙要双面挂线，24cm厚及以下墙要单面挂线，而且应要求外手挂线； - 每一行砖都要紧跟皮数杆，保证水平缝均匀一致； - 留置施工洞口或分段留坡槎处，均应按皮数杆挂线砌筑，防止由于水平缝控制不匀，堵洞和接槎后出现缝子不平不顺的现象。 |
| 10 | 填充墙、砖墙出现竖向通缝 | 墙体结合部、 | - 墙体中砖缝搭接不得少于1/4砖长。 - 半头砖要求分散砌筑，不得集中使用，一砖或半砖厚墙体严禁使用半头砖。 - 构造柱部位必须留置马牙槎，要求先退后进，进、退均为五皮砖。临时间断处留槎必须顺直，不得偏轴线。 - 砖砌体外墙转角、纵（横）墙交接处和楼梯间的墙体应同时砌筑；若不能同时砌筑时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3。 |
| 11 | 梁底裂缝 | 梁墙结合部 | 1.砖砌隔墙和填充墙的顶部均应采用侧砖或立砖斜砌，并应挤紧，砂浆应饱满密实。 2.控制每日砌筑高度不超过1.5米，顶砖的时间应与下部砌体间隔7天以上。 3.砌体与梁的结合部位应挂铁丝网,铁丝网宽度不少于300mm |
| 12 | 砖墙与框架柱间竖向裂缝 | 墙柱结合部 | 1.柱子上要留拉结筋，每隔500mm配置2φ6拉结筋，伸入墙内500mm。 2.对由不同材料组成的墙体应采取技术措施，混凝土框架柱与砖填充墙应采用钢丝网片连接加固，以解决受材料收缩量比不均匀和伸缩变量不同而产生裂缝。 |
| 13 | 墙面空鼓、龟裂 | 抹灰工程 | 1.抹灰基体如（墙面）凹凸不平，必须凿修平整，预留的孔洞和预埋件都必须校正准确、牢固；修补用水泥砂浆应为1：3水泥。 2.不同基层材料的交汇处应铺上钢丝网，每边搭接长度应大于100mm； 3.门窗框安装和产生位移或松动，应在抹灰前进行校正并固定牢固，墙体与门窗框交接处的缝隙用水泥混合砂浆嵌缝抹平。 4.混凝土墙面如果太光滑则应凿毛或用1：1水泥砂浆加10%107胶进行甩浆形成糙面。 5.基体上的污垢、隔离剂必须清净；墙体抹灰前应浇水湿润。 6.砂子应采用中砂并过筛，不得单独使用细砂或粉砂，尤其是抹水泥时更不得使用细砂或粉砂； 7.标号、品种应适宜，要考虑既便于压光交活，又不致因表面强度过高而产生空鼓和开裂。 8.水泥砂浆应逐步从体积比改变为重量比，以减少计量误差。要求计量准确、拌合均匀。尤应注意存放时间不宜过长，遇硬化情况不得单纯加水重新拌合使用，以保证其强度和抗裂性能 9.抹灰过早，砖砌体砂浆收缩：一般得砖砌筑完一周左右再抹灰 10.梁底顶砖没斜砌或砌筑过早。一般得干燥7天左右再砌顶砖 11.一次抹灰过厚，干缩率较大。一次抹灰一般在1cm左右 |
| 14 | 地面起砂、起粉 | 地下室地坪 | 1.细石混凝土面层的强度等级一般不应低于C20，浇筑细细石混凝土时先用刮杠刮平后振捣密实，待水泥浮浆初凝前用木抹子搓平。 2 严禁在面层强度低的情况下上人施工作业；面层未达到强度时上人极易破坏面层造成面层起砂，所以，在养护期间，不准许上人作业。 |
| 15 | 墙面砖开裂 | 外墙饰面砖 | - 严格控制水泥砂浆的配合比，面层强度不得高于基层或底层强度过大； - 底层分遍厚度应适宜，抹灰过厚处应采取有效的防脱落措施； - 底层抹灰要求为毛面，以利与与上层的有效结合； - 底层各遍不应跟得太紧，应在底层表面泛白后再洒水做上层； - 抹水泥面层当有分格要求时，粘条必须规矩，做到横平竖直、底灰饱满，收头及接头合理； - 大面施工时，架子分步应合理；除分格条外，中间不应有接槎； - 阳角应方正、阴角应分界清秀。起条时注意防止崩棱。 |
| 16 | 外墙涂料流坠 | 外墙漆工程 | 1.基层表面在涂饰前，应刮补腻子并用砂纸打磨平整。刷涂料时要用力刷均，防止凹处积聚涂料太多，而产生泪痕或形成类似帷幕垂状。 2.用毛刷涂饰时应少蘸、勤蘸涂料，涂刷的涂膜要薄，实行多遍涂刷，严防涂膜太厚。 3.涂料调制时粘度要适当，以便于控制每遍施涂的厚度。 4.施涂的场所应通风，并选用干燥稍快的涂料品种。 5.调制涂料用的稀释剂，必须和涂料配套；注意稀释剂的挥发速度和涂料干燥时间的平衡。 |
| 17 | 外墙涂料刷纹明显 | 外墙漆工程 | 1.调整涂料施涂的工作粘度，必须选用同基的稀释剂。 2.施涂所选用的涂料应具备良好的流平性，挥发速度适宜，并应严格的控制基层的含水率；混凝土工水泥砂浆表面层施涂溶剂型涂料时的含水率不大于8%。施涂水性的和乳液的涂料时，涂料的含水率不大于10%。如果涂料中混入水分，应用滤纸将浮水吸除后再用。 3.施涂用毛刷要选用适宜的规格，涂刷的动作要轻巧。毛刷用完后应用稀释剂清洗洁净，妥善保管以备再用。严禁将毛刷浸泡在水中，或者使用刷毛不整齐的油刷。 |
| 18 | 外墙涂膜脱落 | 外墙漆工程 | 1.在施涂前，应认真清除基体表面，处理干净。 2.腻子的质量、品种必须和施涂的涂料匹配，严禁采用不同基的腻子。 3.先用底层涂料和面层涂料必须匹配，并应选用附着力强和润湿性较好的底层涂料。如果底层涂膜表面光滑，应用水砂纸打磨后，除掉表面的乳粉再施涂下一道涂料。 4.严格控制每道施涂涂料的涂膜厚度。 |
| 19 | 栏杆偏位 | 阳台栏杆、栏板 | 1.阳台位置的控制方法为“三线定位”即墙面弹立线控制左右位置，阳台压墙尺寸线控制悬挑位置，阳台上口相互之间拉通线控制外口标高位置。 2.由外墙轴线垂直于墙面量出统一尺寸，于阳台外角挂垂直通线、控制阳台外侧栏板和扶手安装或支模尺寸，则阳台外侧栏板和扶手角部得到控制； 3.在栏板和扶手两外角间拉线找直找顺，则整个外侧可在一个垂直面上。 |
| 20 | 门窗周边开裂 | 门窗安装及塞缝 | 1.保证材质及节点作法符合要求，进场应检验材料厚度并进行外力试验。塑钢窗除保证刚度外，重点应保证喷（涂）塑厚度及表面观感并检查有无划痕； 2.安装固定要注意，找方找正，横平竖直，临时固定牢固后检查无歪斜、窜角，相邻门窗部位一致方可正式固定。严禁使用薄铁片做固定件，可以预埋钢制胀管螺栓和射钉固定两种，严禁使用塑料胀塞或钉子直接固定； 3.推拉扇底框必须平直地，应垫牢固、适宜，不得上拱或下塌，扇在任何部位均应垂直； 4.严格成品保护；表面保护膜不得损伤，安装时应防止磕碰，安装后应及时防护； 5.框与结构间缝隙应及时按设计要求填堵规矩； 6.对纱扇的要求与钢门窗相同，铝纱网眼必须均匀、平直、不歪斜； 7.安装玻璃压条必须严紧、交圈，交接严密； 8.防水嵌缝密封胶必须严密，无渗漏隐患。 |
| 21 | 窗口与墙节点处渗水 | 窗边 | 1.门窗口与墙体的缝隙，应采用加有麻刀的砂浆自下而上塞灰压紧（在寒冷地区应先填保温材料）； 2.勾灰缝时要压实，防止有砂眼和毛细孔而导致虹吸作用； 3.若为铝合金和塑料窗应填塞保温材料，缝隙封堵密封油膏。 |
| 22 | 窗边渗水 | 窗洞周边 | 1.门窗固定可采用焊接，或采用膨胀螺栓、射钉等方式，但砖墙严禁用射钉固定。 2.铝合金门窗外框与墙体缝隙填塞，应按设计要求处理，若设计无要求时，应采用软质保温材料如泡沫塑料条，泡沫、聚氨脂条、矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，外表面5~8mm深的槽口，填嵌密封材料。 3.塑料门窗框与洞口的间隙，应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，但不宜过紧，以免框变形，门窗框四周的内外接缝应用密封膏填嵌严密。 |
| 23 | 门窗污染 | 门窗工程 | - 门窗框应认真做好防护工作；可采用保护胶带遮盖保护，以防框被水泥污染，破坏金属的氧化膜。水泥浆的水化反应对铝材腐蚀作用极大，铝合金型材被腐蚀后将使表面产生黑色斑点。 - 门窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，油膏不得污染门窗。 - 墙面涂刷、叶涂、裱糊时，应用塑料薄膜封严门窗，严防胶液和涂料污染门窗。 - 在施工过程中，如有水泥浆、白灰浆、涂料、胶液粘在门窗表面时，必须在初凝之前用擦布或棉丝清理擦拭干净。 |
| 24 | 窗台渗水 | 窗台下方 | 1.铝合金（塑钢）推拉门窗外层门窗下框的轨道两端应预留泄水孔，使积水及时排出。横竖框相交处节缝应注硅酮密封胶（防水密封胶）封严，防止推拉门窗槽口内积水渗入室内。 2.安装铝合金窗框时应严格控制下框与窗台板的间隙。一般不小于50mm，使外窗台能放排水坡，排水坡的坡要与下框节点处预留缩缝不小于5mm，用硅酮密封胶进行封闭，切忌密封胶掩埋框边，避免槽口积水无法排出。 3.外窗台必须低于室内窗台板，室外窗台必须设置顺水坡，防止室外窗台积水或者倒泛水；泄水要通畅。 |
| 25 | 电梯底坑渗水 | 电梯底坑的底部和阴角 | 1.电梯底坑的外防水层应做到均匀、完整，厚度满足设计要求； 2.电梯坑底部和侧壁的混凝土要采用抗渗混凝土，确保浇注密实无蜂窝，尽可能做到利用混凝土自身的刚性防水就能防止渗漏； 3.底坑与侧壁的施工缝要留止水钢板； 4.在电梯安装前应对底坑的渗漏情况作全面检查，有渗漏问题在电梯安装施工前及时处理。 |
| 26 | 屋面漏水 | 顶层屋面、露台 | 1.结构板浇筑不密实，特别是斜屋面浇筑困难，浇筑时更应该注意防止出现蜂窝，使得混凝土自身能形成刚性防水层。 2.防水层质量要保证，特别是阴角要做成弧形角，防水层完成后要做保护层。 3.穿板管道要加止水胶圈，防水层要沿管壁上翻300mm。 |
| 27 | 后浇带部位漏水 | 后浇带 | 1.在结构板施工时必须按图纸要求做好接口； 2.施工前对后浇带部位除锈、清渣、排水； 3.混凝土表面凿毛，铺浆； 4.后浇带处必须用高一等级的膨胀混凝土浇筑； 5.混凝土浇筑后及时做好养护； |
| 28 | 变形缝漏水 | 变形缝的止水铜板焊口 | 变形缝的漏水最关键的就是V形止水板焊接处不密封或在水平与竖向铜板的结合部焊接方法不对造成，正确的做法如图： |
| 29 | 卫生间渗水 | 卫生间 | 1.注意浇注时结构面要平整,不出现蜂窝； 2.注意防水层的施工工艺符合构造要求；保证防水材料的厚度，阴角做成弧形结构处理，并粘贴玻璃纤维布。 3.卫生间的防水设计高度及墙磁砖帖的高度要满足要求； 4.注意防水层的保护。 5.供排水管收口处的防水材料及施工工艺，其他管尽量避免从沉箱经过； |
| 30 | 烟道渗水 | 厨房烟道周边 | 1.厨房烟道部位应沿烟道周边做高80mm、宽50mm的C20细石混凝土，并做防水涂层； |
| 31 | 地面积水 | 阳台 | 1.排水口设置不能满足要求，应严格控制排水口的标高和坡度，应有R＝25cm，i＝5%锅底流向地漏； 2.阳台坡度应以出水口为准向各方找出泛水，应要求上杠找顺，使水能顺利集中到出水口； - 养护时可用浇泼水方法检验其坡度和积水现象； - 阳台门处的阳台地面不得高于室内地面。 |
| 32 | 销售平面图与施工平面图不符 | 门窗、隔墙、私家花园面积、位置 | 将销售图与现场施工平面图比照，如有不符，必须在发售前将两图调到一致。 |

二、水电、设备部分

| 序号 | 通病现象 | 发生部位或项目 | 技术措施或预控手段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷系统中接地电阻值过大 | 建筑防雷接地 | 1.防雷装置所用材料应符合规范。圆钢直径D=12mm（一类），D=8mm（二类、三类）；扁钢厚度t≥4，截面积S=240mm2（一类）、S=150mm2（一类）。材料应采用镀锌件或不锈钢件。 2.防雷装置焊接时，焊缝的搭接长度，圆钢不少于6D，扁钢不少于2B（B为宽度）。 |  |
| 2 | 弱电系统的遭雷击 | 室外弱电设备、监控中心设备 | 1.电源系统应加装浪涌保护器（SPD）； 2.严禁在防雷引下线引出接地线； 3.系统的接地线应在距引下线15m以外的接地体上引出； 4.信号线、视频线加装防雷器； 5.采用屏蔽电缆时，屏蔽层至少在两端做等电位连接； 6.在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管内。 |  |
| 3 | 断路器易跳闸、电线电缆过度发热 | 供配电系统 | - 不合格的断路器经常在不超过70%额定容量时就出现跳闸，应选用经检验合格的产品； - 电线、电缆应选用经检验合格的产品； - 线槽、桥架的充满率应标准要求，严禁出现满充满率。 |  |
| 4 | 供配电TN-S系统中N线重复接地 | 供配电系统 | 1．在旧规范容许的TN-C-S系统中住宅总进线处N线需重复接地，然后N线和PE线单独分开，而在TN-S系统中N线不应重复接地。 |  |
| 5 | 屋面天沟积水、漏水 | 建筑物屋面 | - 按设计和规范要求，在做天沟找平层时，使天沟纵向坡度不应小于1%；沟底落差不超过200mm。 - 落水口埋设标高应考虑水落口增加附加层，密封材料增加的厚度和防水坡度加大的尺寸，使雨水口处要比周围低20-30mm，在直落式水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，并应用防水材料和附加层封闭严密。如用防水涂料封闭，其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm深20mm凹槽，嵌填密封材料，水落口应设罩型雨水口。 |  |
| 6 | 塑料管与楼板结合部漏水 | 建筑物屋面、卫生间、厨房、阳台 | - 塑料管穿过楼层结合部应加止水胶圈。 - 塑料管穿过楼层结合部时常因细石混凝土或砂浆与管外壁结合不好，使上下层之间顺管漏水。 - 先把塑料管和楼板结合部作好标记； - 把塑料管标记的的部位打毛，打毛的宽度同楼板厚度； - 接着用毛刷在打毛处刷一层塑料粘合剂； - 待塑料管外皮形成一层薄薄粘结层后，滚上一层中砂，待其凝固后，形成粗糙面； - 再用细石混凝土补洞：对所有管洞吊模，用C20细石混凝土分2次浇灌。 |  |
| 7 | 室内排水立管排水不畅、底层压力过大 | 室内排水系统 | - 十层以上排水立管应设专用（或合用）通气立管； - 不能用吸气阀代替通气管； - 高层建筑的雨水立管宜在底部设置放气管。 |  |
| 8 | 室外排水管排水不畅 | 室外排水系统 | 1.室外排水管道在回填土上应做垫层基础； 2.排水管坡度应达到设计要求，严禁出现倒坡； 3.化粪池隔墙上通气管不能省； 4.污水管检查井底应做流槽。 |  |
| 9 | 顶层给水压力波动大 | 室内给水系统 | - 各分区给水的顶层立管上应安装自动排气阀，且安装高度应距地面2.5m； - 适当放大管径。 |  |
| 10 | 户内暗装给水管频遭钻破 | 室内给水系统 | - 在地面有找平层时，应采用压槽安装； - 暗埋于结构板中的管道应在隐蔽前、后均做水压试验，竣工图必须有准确的定位尺寸。 |  |
| 11 | 地下室集水井排出管经常堵塞 | 地下室排水系统 | - 采用不符使用要求的检修阀、止回阀，且两阀经常出现倒装 - 检修阀门应采用闸阀，不能采用蝶阀； - 止回阀应采用浮球式，严禁采用弹簧式； - 闸阀应安装于止回阀的后端。 |  |
| 12 | 泵房噪音扰民 | 泵房 | - 选用低噪音水泵，变频调速泵可通过变频器调整载波频率消除尖锐声； - 水泵安装基础应水平； - 水泵机座应加装减振器（立式泵不应采用弹簧减振器，可采用橡胶减振器）； - 管道穿越墙体时应采用软性材料填塞，以防止固体噪音的传递。 |  |
| 13 | 电箱安装位置不合理 | 剪力墙上或其它主要房间明显部位 | 加强审图，合理调整。 |  |
| 14 | 各种“井”的设置不合理 | 布置在主要出入口或私家花园内 | 加强专业沟通，进行管线综合。 |  |
| 15 | 计量表安装不完善 | 各部位 | 加强技术交底，对图纸遗漏及时补充。 |  |
| 16 | 电房室内地面与室外无高差 | 电房 | 加强审图，合理调整。 |  |
| 17 | 供电负荷分配不和理，混合配置，或按组团配置 | 电房 | 居民、共用、商业用电电价不同，划分清楚，配置总表。 |  |
| 18 | 三相入户，三相漏电开关选择错误 | 户内电箱（森林湖） | 三相入户，漏电开关要选择四极漏电开关。 |  |
| 19 | 车管系统，入口设置出卡机 | 入口 | 了解管理方法，合理设置出卡机。 |  |
| 20 | 噪音扰民、通风不畅 | 水泵房、电梯机房、电房 | 根据不同的设备选择合理的防震、隔音措施，合理选择风机（尽量选择单相风机）并设置定时装置。 |  |
| 21 | 防雷错、漏焊，引出线错误 | 乘台、天面 | 加强技术交底，做好标识。 |  |
| 22 | 标签、标识不清楚 | 各类电箱、水表 | 强制要求，做好标记。 |  |
| 23 | 疏散指示标志上方设置消火栓 | 地下室 | 加强对消防与地下室照明图的审核。 |  |
| 24 | 供电负荷未分区好 |  | 居民、公用、商用电价不同，在配置供电回路时应划分清楚。 |  |
| 25 | 强电布线回路不清 | 布线 | - 不同相应用不同颜色的电线，特别是中性线和接地线的颜色； - 在配电箱内要标识清楚回路名称。 |  |
| 26 | 区外地下水井 | 区外 | - 区外地下抽水井设置密度不应过大； - 区外水井要做好水源的安全保护； - 区外抽水泵的供电电缆要架空或埋地保护。 |  |
| 27 | 供水系统 | 水泵房 | - 要做高低水位控制器，达到节约电能； - 要做好各电机的交替使用，延长设备寿命。 |  |

山东财经大学东方学院工程档案（资料）

管理规定(试行)

为切实加强山东财经大学东方学院工程档案（资料）的完整、准确、系统、安全保管和有效利用，确保项目定额数据及经验数据的测定工作顺利开展。特制订本规定。

- 适用范围

本管理规定适用于山东财经大学东方学院各项目。

- 档案（资料）归档范围

工程档案（资料）是指项目从立项、开发实施到竣工、移交物业管理全过程中形成的具有保存价值的资料。原则上以阶段性分期开发的群体工程为单元进行归档。具体归档范围如下：

1、项目前期资料

土地获取文件、项目立项文件、建设用地征地拆迁文件、勘察报告、规划设计文件、施工图设计及联审文件、施工图纸会审资料等。

2、工程施工资料

施工单位按照国家及地方政府现行建筑工程档案归档要求整理的全套工程竣工资料；

监理资料，重点部位的影像资料；

专项工程（材料）招标投标文件及评标资料；

工程施工管理过程中的各类经济合同；

单位工程预算书；

所属各单位在管理过程中形成的其他重要资料等。

3、工程竣工资料

分户验收资料、消防验收资料、备案验收资料、室外管网验收资料、室外道路验收资料、景观绿化验收资料、规划确认验收资料、房屋预测绘面积文件、房屋实际测绘面积文件；单位工程结算书、单位工程竣工审计报告；机电设备产品图样、技术手册、使用说明书等文件说明材料；房屋使用说明书、房屋质量保证书等。

- 档案（资料）归档要求

1、已经办理完毕具有保存价值的各种文件资料，均应在办理完毕10日内整理并保存，递交、立卷、归档。对部分专门文件，或驻地分散在外的个别业务部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况延长。

2、档案管理人员收到项目建设办公室内部人员或相关单位人员给予的资料，应编制移交清单，双方签字盖章后方可交接。

3、项目整体结束后，工程档案（资料）由档案管理人员移交学院档案室。

4、工程档案（资料）应是原件和正本，且签字盖章手续齐全。若原件无法取得的重要工程档案（资料），可用复印件加盖单位公章归档，须同时备注原件所在单位或部门。

5、工程档案（资料）应按系统分类统一存放，档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。

- 档案（资料）的保管

1、基建处须设立专用的工程档案（资料）保管室，配备专人进行档案（资料）管理，所有的归档资料由资料管理员统一保管。

2、各专业人员应及时将应归档的文件资料上交资料管理员，如因延误上交造成档案（资料）遗失或文件泄密的，根据当事者的责任大小进行处理。

3、档案柜内的档案（资料）要进行系统排列存放，不准堆放与档案（资料）无关的东西, 做到完整安全，存放有序，查找方便。

4、做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。

- 档案（资料）保存期限

根据工程档案（资料）的重要程度划分“重要”和“一般”。重要是指反映工程项目实际面貌的和主要的工程管理活动的工程档案（资料），其余均为一般。

1、重要的工程档案（资料）为长期保管，保存期限等于该工程的使用寿命。长期保管的工程档案（资料）有：

工程设计施工图纸（含市政工程图纸）以及图纸会审纪要；

施工单位报送的整套工程竣工资料及竣工图；

单位工程（预）结算书、单位工程竣工审计报告。

2、一般的工程档案（资料）为短期保管，保存期限至工程竣工审计及质保期结束。短期保管的工程档案（资料）有：

专项工程（材料）招标投标文件及评标资料；

工程施工管理过程中的各类经济合同（涉及结构安全类合同除外）；

围绕该项目的各种经济往来函等。

- 档案（资料）的销毁

1、学院任何个人或部门非经允许不得销毁工程档案（资料）。

2、对超过保存期限的档案（资料）、由档案管理员登记造册，经有关领导和档案（资料）形成部门共同鉴定，按规定销毁。

3、经批准销毁的档案（资料），可单独存放半年，经验证确无保存价值时，再行销毁，以免误损。

4、销毁文件必须在指定的地点进行，并指定专人监销。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。销毁册应永久保存。

山东财经大学东方学院工程进场材料质量验收与动态监控管理办法（试行）

第一章 目的及适用范围

- 为加强各类进场材料数质量管理,实现对进场材料质量各环节进行全方位监控，特制订本办法。

第二条 本办法适用于山东财经大学东方学院项目甲供或甲定乙供及专项分包工程中承包人自行采购的重要材料的数质量验收及管理。

第二章 材料的范围

第三条 水泥、钢筋、电梯设备、空调设备、防水材料、保温材料、入户门、防火门、电线电缆、母线槽、插接母线；门窗、幕墙型材、不锈钢材料、栏杆、烟道、所有装饰装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙石材、PPR给水管及管件阀门、PE-RT地暖管及管件阀门、UPVC管材及附件、衬塑钢管及管件阀门、散热器、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、消防工程中的阀门、无缝钢管、镀锌钢管、喷淋设备、报警设备、应急指示产品；智能化工程中的对讲设备、监控设备、存储设备、线缆材料、道闸设备等（不限于以上所列，项目建设办公室可根据现场施工总承包及各专业分包的实际情况做相应调整）。

- 数质量验收原则

第四条 进场材料的检查、验收工作必须做到100%，验收合格后方可办理其他的相关手续，未经验收的材料不得进入施工环节。

第五条 材料进场时的验收必须在材料人员、专业工程师、驻场监理工程师、施工单位、供应商同时在场见证下进行并填制现场验收报告（详见附件）。

第六条 进场材料必须具有随货同行的出厂合格证、质量证明书、检测报告书、产品备案手续、产品原产地证明、进口产品报关单等证明资料原件，验收人员必须认真查阅审核粘贴存档（如原件必须由施工单位留存的可采用复印件），由项目（公司）材料采购人员录入台账备查(详见附件)，并于每季度末25日前报送地产旅游集团公司成本管理中心。

对政府主管部门有强制检验要求的材料，经现场表观验收合格的方可抽取样品送检，经检验合格后方能投入使用。

对政府主管部门未规定强制检验的材料，随货质量证明文件须符合国家标准、规范规定及合同约定。发现进场材料与其出厂合格证、质量证明文件不一致或存在疑异的、进场实物与封存样品及合同约定存在差异的、破坏性检验质量不达标的须拒绝接受。

第七条 进场材料首先须根据合同对其品牌、包装、数量、规格参数、表面质量等进行验收并予以记录，超出约定标准的不再进行进一步验收，以不合格产品处理，限时退场。

第八条 进场材料表观验收完成，政府主管部门有强检要求的进场材料，须按检测规定随机抽取样品并做好样品备份即行送检。如对检测结论产生疑异，项目建设办公室须采用备份样品自行送第三方国家级检测检验机构进行检验。

- 样品抽取及送检

第九条 样品送检期间该批材料应暂时封存不得进入施工环节。初检不合格的材料必须按样品复检程序重新进行复检。

第十条 检验完成检测机构出具的检测报告项目建设办公室留存备查并记入台账。

第五章 不合格材料的处理

第十一条 经检测机构初检判定为不合格的材料须在检验报告下发之日办理复检手续，复检仍不合格的限时清退离场，并追究材料供应商及相关单位责任（见附件3）。

第六章 数质量的动态监控

第十二条 为保证进入施工环节材料的可靠性，专业工程师、材料人员、驻场监理工程师应对进入施工环节的材料的质量进行及时跟踪检查，对于有质量疑问的材料可责令暂停施工，进行进一步的检测检验，避免掺杂使假现象的出现。

第十三条 对于通过表观难以明确判断质量和内在品质，但对工程质量影响较大的隐蔽材料，专业工程师、材料人员、驻场监理工程师须加大突检频率，必要时可在施工过程中随时抽取样品，由项目建设办公室独立送权威检测机构进行质量检测。

第十四条 本办法自下发之日起开始执行。本管理办法的相关附件：

1.进场材料验收报告

2.进场材料验收台账

3.不合格材料处理通知单

附件1

山东财经大学东方学院

进场材料验收报告

工程名称：              学院（验）   年  月  日

| 材料 名称 | 品牌 产地 |  | 规格 型号 | 合同 数量 |  | 本次 数量 |  | 验收 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件（粘贴于背面）：□出厂合格证 □厂家质检报告 □质量保证书 □商检证 □其他附件 采购技术要求: 表观验收： 与样品或合同约定的一致性： 验收结论（理化检验报告附后）: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样规格 |  |  |  |  | 抽样数量 |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式四份，每次验收后，施工、监理、建设单位各执一份

验收内容可根据材料特性、要求扩展

附件2

山东财经大学东方学院进场材料验收台账 项目公司： 工程名称： 日期： 年 月 日

序号; 材料名称; 使用位置; 进场数量; 验收时间; 现场验收结论; 抽样规格及数量; 检测机构及送检时间; 结论; 动态跟踪检查时间; 动态跟踪情况简述.

编制人：

附件3

不合格材料处理通知单

工程名称：                           签发日期： 年  月  日

| 材料名称 |  | 规格 产地 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 联系 电话 |  | 接收人 |  |
| 不合格原因 |  |  |  |  |  |
| 处罚意见 |  |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 工程部 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人审批意见 |  |  |  |  |  |

山东财经大学东方学院工程现场

签证管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条 为了规范山东财经大学东方学院项目施工现场签证，有效控制工程造价和动态成本，本着客观、公正、实事求是的原则，制定本管理办法。

第二条 本办法用于学院所属的项目。

第二章  签证办理的适用范围

第三条 经我方确认、无图纸或有图纸无法计量的，办理签证。

第四条 按照蓝图施工完毕，后因我方原因发生设计变更而产生的返工、拆改等工程量，办理签证。

第五条 因我方原因造成施工方人工和机械停工、窝工等相关损失，由我方认可后，办理签证。

第六条 现场不可预见的情况（如不明地下障碍物清理）或不可抗力事件发生引起的工程量变化，应根据合同约定的承担范围，办理签证。

第七条 施工合同范围外的零星工程，按我方的要求，办理签证。

第八条 我方需要办理签证的其他情况。

第三章  签证的有效性

第九条 办理签证要有明确的依据或原因，同一部位、同一施工内容不得分解、重复签证，不得有与设计变更重复的内容。

第十条 签证内容应包括签证的事由、时间、部位所涉及的尺寸、做法、材质、规格、连接方式等，文字表述不清的，应附简图明确，达到签证单可准确计算工程量的要求。

第十一条 签证内容应由施工方技术人员、监理单位专业工程师、跟踪审计单位工程师、项目建设办公室工程部现场共同验收、核实工程量后，签字确认；并签署意见，且意见要明确，不得含糊其词、模棱两可。

第十二条 签证价格由项目建设办公室按施工合同及招标文件中的约定签署，无约定的由项目建设办公室工程部组织相关单位或部门约谈，共同确定单价。项目建设办公室工程部不得以金额的形式签署相关费用。

第十三条 在现场签证单上，施工方应由现场技术人员及项目经理签章；监理单位由专业工程师和驻场总监签章；跟踪审计单位由驻场专业工程师签章；我方应由项目建设办公室现场工程师、工程部负责人、项目建设办公室分管领导分别签署意见，工程部根据签证的审批流程，办理《现场签证审批单》后，方可在《现场签证单》上盖章。

第十四条 《现场签证单》应严格执行审批程序，签证单上的签字及盖章缺一不可，否则将视为无效签证单，不得计入竣工结算中。

第十五条 在施工合同中应约定：施工单位须在签证内容完成五天内将《现场签证单》报监理单位审批，逾期上报视为施工方自动放弃签证权益（若为减少工程量，我方将在结算中直接扣除）。

第十六条 对现场签证实行严格的权限审批，超过权限范围之内的签字，签证单一律无效。

第十七条 对于未委托跟踪审计单位或监理单位的工程，无需其在签证单上签章。

第十八条 《现场签证单》应按附表1的格式打印；内容不得进行涂改，修改的地方必须由我方盖章认可；在签证单上签字的人员字迹要工整，大小适中；空白部分应画波浪线。

第十九条 严禁在未告知项目建设办公室的情况下办理隐蔽工程的签证，如出现工程量不清、结算困难、后补手续等问题，将追究相关人员责任。

第四章  签证的审批权限与流程

第二十条 项目建设办公室相关人员在《现场签证单》上分别签署意见后，由项目建设办公室财务人员对签证单的金额进行估算，根据估算金额的范围按以下审批的权限和流程填写《现场签证审批单》后，方可在签证单上加盖项目建设办公室公章。

1.金额在10000元（含）以下的签证：

现场工程师→工程部负责人→项目建设办公室分管领导→项目负责人

2.金额在10000元以上的签证：

现场工程师→工程部负责人→项目建设办公室分管领导→项目负责人→项目分管院领导

以上审批人员已在《现场签证单》上签字的，可不在《现场签证审批单》中重复签字。

第二十一条 有关工期顺延、停误工索赔签证一律由项目负责人核定确认。

第二十二条 《现场签证单》应在十四日内办理完毕：签证工程量发生后，施工单位应在五日内报给监理单位，监理单位于两日内审核完成并移交项目工程部，工程部应在两日内审核完毕交由审计单位在四日内审核完毕。

第五章  签证的细则

第二十三条 如我方认为施工方上报的签证不符合要求，要及时退给施工方，注明退单原因，并重新按照以上审核程序上报处理。

第二十四条 零星用工和机械台班签证数量如能套用合同约定的相同或类似定额子项的，不得额外核算；如不能套用的，应注明或附上计量依据，以便后期结算。

第二十五条 返工、拆改类签证单应注明拆除材料可再次利用的数量或折价金额。

第二十六条 维保类工程发生的签证应由工程部相关人员在签证单明确注明是否由原施工单位承担相关责任。

第六章  签证资料的管理

第二十七条 《现场签证单》应按工程名称及类别统一编号，如××工程—土建001或安装002等。

第二十八条 《现场签证单》要一式六份，监理单位及跟踪审计单位各留存一份，项目建设办公室、施工单位各留存两份。

第二十九条 项目建设办公室工程部收到《现场签证单》后，应安排专人负责签证内容解释、签字、审批、下发过程中的工作，《现场签证审批单》原件由工程部统一存档。

第三十条 办理完毕《现场签证单》后，项目建设办公室工程部和项目建设办公室财务人员各保留原件一份，统一按编号存档。

第三十一条 项目建设办公室财务人员按单体、专业对签证单分类汇总，负责填写《现场签证明细表》，定期核算动态成本，对工程投资的控制实行动态管理。

第三十一条 在工程竣工结算的审核中，《现场签证明细表》将作为二、三级复核时的依据。

第三十二条 本办法自下发之日起执行。

本管理办法的相关附件：

1.     项目《现场签证单》

2.     项目《现场签证审批单》

3.     项目（公司）《现场签证明细表》

附件1

山东财经大学东方学院

项目现场签证单

工程名称：                     页数：     签证编号：

| 施工时间： |  |  | 施工部位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签证原因和内容： |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术人员： 项目经理： 日期： 盖章 |  | 监理单位 专业工程师意见： 驻场总监： 日期： 盖章 |  | 跟踪审计单位 专业工程师意见： 日期： 签字： |  |
| 是否扣除原施工单位相关费用： |  |  |  |  |  |
| 发包人审核意见 | 施工科主管工程师： 成本： |  |  |  | 盖章 |
|  | 施工科负责人： |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目分管院领导： |  |  |  |  |

第  页，共  页

附件2

项目现场签证审批单

日期：                               审批单编号：

| 工程名称 | 签证编号 | 主要内容 | 估算金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 |  |  |  |  |
| 施工科负责人 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

注：可审批多份的《现场签证单》

附件3

山东财经大学东方学院

项目现场签证明细表

工程名称：                                                   专业：

| 序号 | 施工单位 | 签证编号 | 签证发生日期 | 页数 | 主要内容 | 工程量（单位） | 合计金额（元） | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

山东财经大学东方学院工程施工现场

管理办法(试行)

一、总则

（一）目的

为进一步完善学院工程管理制度，确保工程管理的规范化、标准化，强化监理单位的现场管理作用，提高施工现场的管理水平，特制定此管理规范。

（二）适用范围

本办法适用于东方学院下属所有的工程管理，其它项目可参照执行。

二、配套实施的管理制度

根据以下制度，制定与工程管理相匹配的实施细则，各实施细则要包含但不限于以下内容。

（一）图纸会审制度

1.报送联审前的图纸会审

图纸报送联审前，基建处组织各专业工程师及监理工程师（监理单位已确定）进行一次图纸会审，主要关注各专业图纸中的一致性，提前发现、解决错漏及各专业冲突点，避免日后返工；对未来使用中可能带来的不安全、不便利和不舒适问题，列明并知会相关部门，及早解决；对于可能影响工程质量的细部设计，提出专业意见，及早解决。

2.工程开工前的图纸会审

工程开工前的图纸会审，由项目施工管理科（以下简称为施工管理科）组织外审单位、监理单位、施工单位、设计单位，针对设计与施工工艺、技术、细部做法之间的矛盾进行图纸审查。图纸会审中提出的问题及处理意见要形成会审记录，汇总整理成正式文件，由与会各方审核无误后签字盖章。图纸会审记录一式四份（原件），建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各执一份，作为设计补充文件及有效的结算文件。

（二）技术交底、技术方案评审制度

1.设计技术交底：工程开工前，由施工管理科组织设计单位召开现场技术交底会对项目专业工程师、监理工程师、施工单位进行充分的技术交底，提出相应的质量要求，在施工过程中须严格按要求进行质量控制和验收。

2.施工技术交底：施工技术交底要有详尽的时间及签名记录，施工管理科随时抽查交底记录并询问交底过程。施工技术交底主要包含以下内容：

（1）各专项工程施工前，施工管理科、监理工程师对施工单位技术负责人，进行施工技术与要求及验收标准的交底。

（2）各工种、工序施工前，施工单位技术负责人对施工班组、施工工人，进行施工技术与要求及验收标准的交底。

（3）特殊材料和工艺的技术交底，由施工管理科牵头组织设计单位及监理、施工单位参加，进行交底。

3.技术方案评审：各分部分项工程施工方案由监理单位负责组织评审，施工管理科及其它相关部门参与。对施工过程中临时出现的技术质量问题，施工管理科应提前发现问题，组织相关施工单位参与方案的设计，提出供参考的方案。对重大工程问题由基建处处室领导组织各相关部门召开专题会议解决。

（三）施工组织设计联审制度

开工前，施工管理科负责人应组织各专业工程师及监理单位，对施工总承包单位编制的施工组织设计进行论证和联审，对过程中各重要分部分项工程专项施工方案做好专家论证工作，由监理单位严格按照程序审查，审查合格之后报项目施工管理科备案，保证方案的科学、合理。

（四）样板先行制度

1.材料样板先行：精装修材料、涉及外观及对质量有较大影响的材料等均须由基建处确定样板，确认后的样板须送施工管理科封存留样，作为验收依据，与样板不符的任何材料不允许在工程中使用。

2.施工样板先行： 所有装饰装修工程在大面积施工前，须在指定区域做出施工样板，经确认后方可大面积施工。原则上所有可见工程均须制作施工样板，由施工管理科组织，会同设计师、监理工程师、施工单位，对施工样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写《样板确认单》，必要时附图片资料，经设计师、施工管理科现场工程师签字认可后存档。

3.工程样板房先行：主体结构施工至标准层，要求施工单位先做工程样板房（即交楼标准），由施工管理科负责组织各专业工程师、设计院、维修科、使用单位及施工单位等相关人员共同验收，以确定交楼标准，为大面积施工做充分准备。同时，检验标准房在使用、功能、各工种之间施工及工艺配合（如结构预留孔洞位置大小与电器设备安装配合等）问题，早发现、早解决；检验施工单位的施工质量及素质，提出存在问题督促改善。样板房会审验收后，要形成评审记录，施工管理科负责督促整改落实，没有达到整改要求标准的，严禁开展大范围施工。

（五）工序交接控制制度

工序交接控制管理即在上一道工序得到检查合格后方可进行下一道工序施工。施工管理科须制定分阶段验收制度并制作专项工序控制表格进行各工序控制，如混凝土浇筑前须提交《砼工程浇灌令》、结构拆模提交《拆模申请单》、外墙拆架提交《拆架申请单》、隐蔽施工前办理《隐蔽工程验收记录》等。对下列重点工序的控制，除按验收规范执行外，须按《工序交接单》（详见附件1）的格式，单独验收填表，由监理及施工管理科存档备查：室外回填土、绿化种植土、管道的连接及穿墙防渗漏、管沟回填、各部位防水（防渗漏）工程、地暖管线、楼地面、屋面、主体混凝土工程。

（六）旁站监理制度

为加强对隐蔽工程及重要工程节点的质量控制，在工程开工前，施工管理科须列出工程质量控制点，针对控制点审核监理单位的监理细则，要求对基坑开挖与支护、桩基础施工、模板体系、混凝土浇筑、防水工程、地下室穿墙套管、土方回填、重要设备安装、塔吊拆除等工程节点实行旁站监理，实施完成后填写旁站监理表。

（七）隐蔽工程验收制度

在工程开工前，施工管理科须确定重要隐蔽工程和关键工序，列出工程质量控制点，并针对控制点审核施工单位的施工方案。在隐蔽工程施工完成后，施工单位应先行自检，自检合格后，填写隐蔽验收资料，由监理工程师及施工管理科现场工程师联合进行隐蔽验收，验收合格后监理、施工管理科工程师签字，并加盖监理单位公章。

（八）八小时回复制度

施工管理科人员对处室分管领导及项目负责人交办的事项，基建处对学院各职能部门及学院领导交办的事项，随进展及时回复，持续时间超过8个小时的，须在每8小时内对进展情况及时回复。

（九）工程例会制度

项目应每周定期召开工程例会，推动工程进展，及时解决问题。例会应有施工管理科、监理单位及施工单位现场主要负责人参与，汇报主要包含以下内容：

1.简要汇报计划完成情况，重点汇报没完成的节点及原因；

2.存在的问题及解决措施；

3.需协调的事项；

4.工期滞后的抢赶措施和完成时间。

存在的问题要明确解决措施及解决期限；需协调的事项要当场协调，不能当场协调的要确定时间书面回复；会议应简短、条理，提高会议质量，应有专人做好会议记录备查。

（十）材料（设备）管理制度

建立各种主要材料设备供应商资源库，凡进入现场的材料、设备均应严格执行报审制度。施工管理科各专业工程师应与监理工程师一起对进场材料、设备以及半成品、成品进行抽样检查（设计样板对照）或抽样送检，施工管理科专业工程师及监理工程师负责材料送检监督。

对甲供材料（设备）管理，由施工管理科组织监理单位、施工单位进场验收，对产品抽样检查（设计样板对照）或抽样送检，监理工程师负责送检监督，对与样板不符或不合格的产品，予以退货处理。

（十一）联合检查制度

为加强对工程质量的监控管理，施工管理科须建立总、分包单位自查自检、我方联合监理单位和施工单位的分部分项工程联合检查、竣工验收前联合普检、交房前质量普检等工程质量检查体系，对检查发现的问题及时反馈，总、分包单位逐项进行维修整改。

1.施工管理科各专业工程师应协同监理单位主要负责人及监理工程师每周至少巡检一次。巡检内容主要是：质量、进度及安全文明施工情况，并结合现场情况检查监理工程师的工作。检查情况如实记录在《项目每周巡检记录表》（详见附件5）中，巡检时间、发现的问题和处理时间、结果均应填写清楚、明了。

对不合格工程的处理，由施工管理科联合监理单位下发《工程整改通知书》，明确整改时限，由监理单位监督落实整改，整改完成后，施工单位应有书面《整改回复单》回复，并报监理单位、施工管理科复查。未按时限整改的，监理单位应按合同规定进行处罚。

2.在交房之前，施工管理科负责人应组织各专业工程师和监理工程师对户内各承建专业（门窗、栏杆、房间方正、裂缝、装修工程、水电调试等）进行一次百分之百检查，并对检查出的各项质量问题进行限时整改。

三、开工前准备工作管理规范

1.工程开工之前，施工管理科负责场地三通一平（水通、电通、路通、场地平整）的实施和实现，协助办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展总体计划，按照政府有关规定，协助办理各项施工许可的报批报建手续。

2.施工组织设计审查

在施工单位中标后，施工管理科应要求施工单位在进一步熟悉图纸和施工现场情况的基础上，于开工前一周报送有针对性的《施工组织设计》，并要求施工单位填写《施工组织设计（方案）报审表》，报施工管理科和监理单位审查。施工管理科应对其中涉及质量控制方面的内容，如管理架构、人员岗位配备、质量保证体系和措施、重要的工序控制以及专题技术方案等环节进行重点审查，项目总工应组织召开专题审查会议，会议纪要作为施工组织设计补充内容。

3.施工现场策划

施工管理科应考虑出入口的位置、数量和大小；场地临时道路的长宽、走向、各区域之间的连通，临时道路的铺设与永久道路相结合；工程建设各方现场办公室、临时生活场地设施须充分考虑最大限度满足施工需要及安全因素；要考虑塔机的型号、数量与安装位置以及与水平垂直运输的关系，原则是尽可能减少人力机械搬运；还要考虑的有现场围墙、钢筋的堆料加工场、水泥沙石材料场（库）、现场搅拌站、井架、土方堆场、箱式变压器以及现场用水和排污点的位置。同时，要考虑在全施工过程中，场地布置因不同施工阶段而变化的问题，在满足施工安全便利的前提下，尽可能减少办公生活设施、机械设备、材料堆场等的变动次数。

四、施工现场安全文明管理规范

（一）围挡

围墙为1.8米*2.7米的定型钢板围挡，达到牢固、美观、封闭完整的要求，上口平，外立面直。有人流的外侧应挂绿色假草皮。

（二）绿化

为美化环境，选择适宜季节，在施工现场内应适当种草绿化，防止扬尘。

（三）标识牌

现场导向牌：可在工地入口及主要道路设置施工现场导向牌。

安全警示牌：机具、电箱、四口五临边等位置挂相应的安全警示标牌，脚手架、卸料平台挂验收合格牌和限高、限载牌。

材料标识牌：施工现场各种材料均应分别挂材料标识指示牌，注明产地、规格、数量和检验状态。

设备牌：塔吊、电梯、脚手架，各式吊车等垂直运输、起重设备，标挂。

五、工程人员行为管理规范

（一）着装规范

1.安全帽：学院统一配置发放，凡学院人员进出施工现场必须正确佩戴。

（二）携带工具

工程人员到现场巡查，必须配备便携式文件夹，文件夹内附图纸、检查记录本，并随身带笔记录。图纸根据需要可整张缩印或局部缩印，图纸内容随基础、主体、装修、室外工程不同施工阶段及时更换；检查记录本现场填写检查内容、发现问题及处置意见。

（三）工作日记

工程人员必须坚持每天记录工作日记（详见附件3），工作日记详细记录当日天气情况、当日工作安排、现场发现问题及处理措施、发现问题整改时限、每日结束需要记录当日工作安排完成情况、其他事项。

（四）工程日志

工程日志实施上墙管理，每一单位工程必须配有工程日志（详见附件4），工程日志的记录采取施工管理负责制。详细记录当日天气情况，各专业施工部位、各工作面作业人员及设备型号数量、进度及质量情况，材料进场及验收情况，隐蔽工程验收情况，施工单位质量安全行为，监理旁站情况，安全文明、发现问题及处理措施、问题整改时限及其他事项等，问题整改规定时限到期后应记录复查（验收）结论。

六、监理单位行为管理规范

（一）与其他单位的工作关系

1.施工管理科负责监管监理单位的日常工作安排、履约能力、业务能力，并组织对监理单位进行考核、奖惩。

2.施工单位有权对监理单位的工作态度、作风、能力及廉洁自律方面向施工管理科提出意见。

3.监理单位对工程进度、质量、安全进行全面监督管理，对项目发生的质量、安全问题及时处理并上报施工管理科。

（二）监理单位人员管理

1.监理单位进驻现场前七日内，应将监理单位组成人员的组织架构、资历、工作职责等报给施工管理科，施工管理科于七日内给予书面答复。如施工管理科对监理单位工作人员有调整、更换意见，监理单位必须于七日内将调整、更换的名单上报施工管理科。

2.施工管理科应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同一致，是否具备相应技术资格，工作人员数量是否满足要求等。核对无误后，将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表》上，为了更有效的监控监理工作，监理单位各施工阶段需上报施工管理科《监理人员分工表》

3.随着工程形象进度不同，监理单位需要调整工作人员时，应于七日前将调整、增加、减少的人选报给施工管理科，新进监理单位的工作人员其资历必须经过施工管理科审批。

4.监理单位如需要更换监理单位总监理工程师，必须提前七日将替补人员的资历报给施工管理科，未经审批的人员不得进入监理单位工作，原总监理工程师不得离岗。

5.所有监理单位工作人员必须每天到监理单位上班，不得兼任其他项目职务。总监理工程师离岗时间在两日以内的，应向施工管理科请假；离岗两日以上的，应向项目分管领导请假，经同意后上报请假条。

6.施工管理科可对监理单位未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理单位撤换。对总监理工程师的警告或撤换指令由施工管理科负责人向监理单位提出；其他人员的警告或撤换指令由施工管理科专业工程师向监理单位提出，若认为总监理工程师未尽职或不称职的，可向施工管理科科长反映。

（三）监理单位作息时间与值班

1.监理单位的工作日作息时间应与施工管理科保持一致，在工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作。

2.施工管理科需要在休息日安排工作的，监理单位必须安排人员加班，加班人数可适当减少，但不得影响正常工作，且不得小于三人。休息日未安排工作的，监理单位应安排人员值班。

（四）监理单位内业管理要求

1.监理单位应准备监理日志，对日常工作做详细记录；

2.监理单位办公场所应保持整洁，监理规划和实施细则要点、工程形象进度、现场平面布置等资料要求上墙。监理单位应配备一套工程施工验收规范。

3.对施工单位报审的技术资料、进度款支付申请、签证单等，监理单位的审核期限原则上不得超过三日。超过三日无合理理由的，施工单位可以向施工管理科反映。

4.监理单位应设有专人跟踪检查施工单位技术资料，使技术资料的整理与工程进度保持同步。工程竣工后，应督促施工单位提交技术资料，经审核后，由施工单位向施工管理科移交。

5.监理单位应参加我方组织的图纸会审和技术交底会议，对图纸和工艺中存在的问题通过我方向设计单位建议。

6.监理单位要组织专业监理工程师对施工单位的施工组织设计（技术方案）进行审查，并将意见书面报给施工管理科。

7.监理单位应参加单位工程竣工验收，按照项目所在地竣工验收及备案工作的有关规定，完成《质量保证资料审查记录表》、《工程质量评估报告》、《单位工程观感质量评分表》。

8.监理单位每月5日前向施工管理科报送一份上个月的监理工作月报，监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。

（五）监理对施工单位的管理

1.监理单位应对施工单位使用的大型设备、机具进行审查，审查设备的准用文件、操作人员的资格证书，督促施工单位履行安全报监手续，并将审查结果归档备查。

2.监理单位应随时检查施工单位的安全生产情况，发现施工单位安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改。文件抄送施工管理科。

3.监理单位应提供必要的测量技术服务。监理单位对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行复核、检查，检查施工单位专职测量人员的资格证书及测量设备检定证书；复核工程控制桩的校核成果、控制桩的保护措施、平面控制网、高程控制网、临时水准点的测量成果，并办理验收手续。

4.施工单位进场后，监理单位应要求其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施上报，监理单位在审核后应附监理措施，一并报给施工管理科。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，施工管理科将实地检查监理工作。

5.监理单位应对照施工合同的材料备选清单和相关的法律法规，对施工单位采购的材料进行验收。材料分批进场的，每批均须验收，发现质量不符合合同规定或国家、地方标准的，监理单位应责令施工单位在两日内将材料运离现场，同时将不合格事项书面通知施工管理科，不得隐瞒。

6.对施工单位工程质量发现异常或发生质量事故的，监理单位必须书面报告施工管理科，并与施工管理科研究处理意见。

7.监理单位未按监理服务合同和监理规划（实施细则）要求履行控制工程质量责任的，第一次由施工管理科通报批评；第二次由基建处管工程领导提出要求监理单位撤换总监理工程师；第三次学院提出终止监理服务合同。

8.监理单位未按照本办法验收施工单位提供的材料设备，第一次由施工管理科要求监理撤换直接责任人；第二次由基建处分管工程领导提出要求监理单位撤换总监理工程师和直接责任人；第三次学院提出终止监理服务合同。

9.监理单位发现施工单位提供的材料设备不符合要求，虽责令其退场，但未向施工管理科报告的，由施工管理科通报批评；发现材料设备不符合要求，但默许施工单位使用，未造成学院损失或工程永久性质量缺陷的，由基建处分管工程领导提出要求监理单位撤换总监理工程师和直接责任人；造成学院损失或工程质量永久性缺陷的，由学院根据监理服务合同向监理单位索赔，并立即终止监理服务合同。

10.监理单位内业资料记录、整理不全面，下次检查或考核中依然存在的，由施工管理科通报批评。

11.应由监理单位审核、审批的资料积压时间过长而无合理理由的，由施工管理科责令监理单位限期完成；在限期内未完成的，由基建处分管工程领导提出要求监理单位撤换总监理工程师和直接责任人。

12.监理单位一般工作人员有索贿、故意刁难施工单位行为的，由施工管理科要求监理单位撤换直接责任人；发生两次以上的，由基建处分管工程领导提出要求监理单位撤换总监理工程师和直接责任人；总监理工程师有此行为的，则监理单位撤换总监理工程师。

13.监理单位在工作时间内人员不齐，工作松懈，工作人员经常迟到早退，或在非工作时间未安排人员值班的，第一次由施工管理科口头警告；第二次由施工管理科提出要求监理单位撤换直接责任人；情节严重的，由基建处分管工程领导提出撤换总监理工程师。

14.受到两次及以上要求撤换总监理工程师处罚时，监理单位将被取消再次参加监理服务投标的机会。

七、其它

- 施工单位协助甲方办理施工许可证等开工手续，学校基建处限定日期要求施工单位协助办完，办理期间应照常施工，施工单位负责协调相关部门，如果遭建设主管部门停工或罚款，学校将对施工单位加倍罚款。

- 施工单位项目部各人员应到位，严格控制人员的到岗率，项目经理和安全员每月到岗率不低于20天，每少一天处罚200元。有事按合同请假程序办理。

3、施工、监理单位无条件服从甲方管理并无条件完成各方面的施工时间节点，如若多次违约并对以上要求达不到，甲方有权罚款并有权清退出学校。

4、质量严格按照建筑质量标准施工，目标为泰安市优质结构工程；

八、相关附件表格

附件1：工序交接单

附件2：工程进度差异化分析一览表

附件3：工作日记

附件4：工程日志

附件5：项目每周巡视记录表

附件1

工序交接单

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工管理部位 |  |
| 致： 我班组已完成 工序的施工任务，请安排交接验收事宜。 施工班组长： 年 月 日 检查意见： 经查，该工序的施工任务：□符合 □不符合 相关法律、法规及设计要求；□同意 □不同意 办理接受事宜。 施工班组长： 年 月 日 |  |
| 致：（监理单位） 我项目部已完成 工序的施工任务，请安排交接验收事宜。 施工单位：（盖章） 项目经理： 年 月 日 |  |
| 检查意见： 监理单位： 施工管理科： 年 月 日 年 月 日 |  |

附件2

月度工程进度差异化分析一览表

项目名称：                                                                 上报日期：  年   月   日

| 序号 | 工程计划进度 | 实际进展情况 | 完成情况差异分析 | 拟采取措施（组织管理、安全质量、技术措施等方面） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 今日天气 |  |  |  |  | 今日施工人员数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作安排： |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程进度 |  |  |  |  |  |  |
| 实际工程进度情况 |  | 存在的问题及采取的措施、整改时限 |  |  |  |  |
| 三、工程质量 |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查情况及发现的问题 |  |  |  | 采取的措施、整改时限 |  |  |
| 四、工程安全 |  |  |  |  |  |  |
| 安全检查情况及发现的问题 |  |  | 采取的措施、整改时限 |  |  |  |
| 五、材料进场及验收情况： |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 七、工作安排完成情况： |  |  |  |  |  |  |

附件3

工作日记

附件4

工程日志

| 天气 |  | 施工部位 |  | 施工总人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、材料、设备进场验收情况 |  |  |  |  |  |
| 2、质量情况 |  |  |  |  |  |
| 3、工程进度 |  |  |  |  |  |
| 4、施工现场安全生产及文明施工情况 |  |  |  |  |  |
| 5、关键工序监理旁站情况 |  |  |  |  |  |
| 6、隐蔽工程验收及设计变更情况（参加人员、验收部位、验收结果） |  |  |  |  |  |
| 7、存在的问题、采取的措施及整改情况 |  |  |  |  |  |
| 8、各工作面作业人员及设备型号数量 |  |  |  |  |  |
| 9、其他 |  |  |  |  |  |

附件5

项目每周巡视记录表

编号：

| 工程名称 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |
| 质量情况： 处理意见： |  |  |  |
| 进度情况： 处理意见： |  |  |  |
| 安全、文明施工情况： 处理意见： |  |  |  |

山东财经大学东方学院基本建设处维修科零星维修项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为提升维修效率，更好的为全校师生服务，特制定维修管理办法。

第二条  通过实施，应达到报修方便，维修及时；便于监督，利于评价；明确责任，节约资源的目的。

第二章  招待所、学生公寓内的维修

第三条 招待所、学生公寓设施、设备、财产物品等出现损坏、故障或不安全因素的，相应使用人或管理人应及时报修。

第四条  报修时，申报人应说清楚地点、简要状况、联系人、联系方式，预约好上门维修的时间；维修时，申报人须在场；维修后，申报人应签字确认；学生公寓申报人维修时不能在场，维修后不能及时签字确认的，可请宿舍值班人员代为履行。

第三章教学、图书馆及办公场所的维修

第五条  教学、图书馆及办公场所设备、设施、财产物品等出现损坏、故障或不安全因素的，相应使用人或管理人应及时报修。

第六条  报修时，申报人应说清楚地点、简要状况、联系人、联系方式，预约好上门维修的时间；维修时，申报人须在场；维修后，申报人应签字确认。

第七条  公共区域设备、设施维修实行巡查检修制度，由维修科管理人员（带领一名维修人员）、物业工作人员每天进行巡检，发现需维修的情况和不安全因素，立即报维修科负责人，安排人员进行维修。

第八条  公共区域设备、设施维修后，巡查员应现场验看结果并签字确认。

第九条  责任划分因人为疏忽、故意破坏等非自然老化造成损坏的，巡查员应报学校保卫科，由保卫科负责查明责任人，不能查明责任人或因自然因素造成的，维修科书面申请报基建处负责人批准，组织维修。

第四章基建处维修科职责

第十条  维修科在接到维修申报后，由科长核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实具体维修措施。

第十一条  维修人员在接到维修任务后，应及时对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在当日内完成，紧急维修随叫随到。

第十二条  对于需要外请专业人员或需外购材料的维修任务，维修科书面申请报基建处负责人批准，并经分管院长批准后，尽快进行对外联系和采购。施工完成后需经申请单位签字验收，并根据实际维修量进行结算。

第十三条  大项维修应在暑期进行，提前作出全面计划，维修科书面申请报基建处负责人批准，并经分管院长批准后，组织实施维修。

第十四条  维修科应按月整理好维修单据并完成记录和统计，作为绩效考核和分析学校财产使用和维修情况的依据。

第十五条  基建处维修人员必须遵守基建劳动纪律，服从维修科管理人员的工作安排，并保质保量地完成任务，应做到：

1.得知报修信息后，应立即与申报人约好上门维修时间，必须在报修当天作出响应。

2.一般项目若在4小时内不能修好的，要向申报人说明原因，并向维修科管理人员汇报。非特殊情况超过2天未维修的，应追究维修人员的责任。

3.维修后，应按维修单设定的栏目，认真填写维修项目、更换配件名称、型号、所用材料、维修起止时间、完成情况等，并请申报人在维修单上签字确认。如申报人不能及时到场签字，应主动联系相关管理人到场（如宿舍管理委员会值班人员、辅导员等）代签。

4.维修不到位或不能达到要求的，应立即返修；如有客观困难的，应耐心向申报人进行解释，争取谅解。

5.每日需写详细书面工作日志，日志按月交维修科管理人员审阅后存档。

6.水、电工持证上岗，并按照有关规定规范操作，其它工种应按规范操作，严禁工作时间内喝酒。

7.严格遵守领料制度，注意节约，公私分清，不做它用。

8.文明用语、礼貌待人，待人接物要热情、周到、和蔼，严禁与他人及部门内人员发生争吵，树立良好服务形象，端正服务态度，提高为师生员工服务思想。团结同事、互相帮助，共同学习专业技术，提高维修业务水平。

9.对各自维修范围，每周不少于二次巡回检查，做到早发现、早修理。

第五章维修物资材料的管理

第十六条 物资材料入出库

1.仓库保管员在物资材料采购回后，应及时办理入库登记手续。由使用部门直接领用的，应在现场办理入出库登记手续。

2.凡以旧换新的维修物资和材料（阀门、水嘴、冲水阀、电扇、保险锁、多用插座、接线板、维修工具等），更换的废旧物资、材料、工具应妥善保管，仓库保管员需按学期进行清点登记造表。

3.仓库中需按实际用量零星领用的物资材料应按实际需要量发放并按领取数量据实办理出库登记手续。

4.仓库保管员必须严格物资财产管理，严格按采购计划分配物资材料，认真履行保管职责，一月一次盘存，一月一次报表报维修科管理人员存档。做到账账相符、账实相符，即入库与出库加库存物资数量相符，以旧换新的物资出库数量和更换后留存的废旧物资数量相符。报表必须详实准确。

第十七条  物资材料领用

1.经销商送来的物资材料，维修科管理人员同仓库保管员一起对货物进行验收并核对销售单位出货单的数量和金额，在销售单位出货单签字。

2.从仓库零星领用的物资材料必需按实际需要量领用并办理领用手续，常规维修材料领用数量每次不超过一件发放，单个材料价值超过20元以上的物品，每次领用不得超过10个，再一次领用时须以旧换新方可领取。

第十八条  责任划分出现物资材料丢失或帐实不符、帐帐不符等差错的，由仓库保管员负责赔偿并扣减其绩效；维修人员领用时虚列计划，冒领或多领物资材料，应除追究当事人责任外，扣减当事人绩效。

第六章奖励与惩罚

第十九条  对下列行为必须进行额外的处罚：

1.破坏灯开关、打坏正常使用的灯泡、灯棍、灯罩、保险丝或保险盒者，责任人对破坏物品按原价进行双倍赔偿。

2.破坏电闸刀、电气箱开关，由责任人进行三倍赔偿。

3.随意拉闸，造成不良后果，视情节轻重给以批评教育或纪律处分，对造成的损失双倍赔偿。

4.损坏门窗、护窗、楼梯、栏杆、天花板、桌椅、床铺，打碎玻璃，由责任人进行三倍赔偿。

第二十条  凡有下列情况之一者，学院可给予批评教育、行政处分和经济处罚：

1.对不能严格执行管理制度的单位、个人，视情节轻重给以批评教育或行政处分。

2.对维修人员在维修单上弄虚作假的，取消其维修工作人员的资格；

3.对无正当理由，不在规定时间内完成维修任务，视情节轻重给以批评教育或行政处分。